# Projeto Rotina - Documento Mestre

| nome | Projeto Rotina |
| --- | --- |
| status | [Histórico anterior à conclusão da V0.2.3] V0.1 concluída; V0.2 iniciada com Banco Mestre como próximo módulo funcional |
| criado_em | 30 de setembro de 2026 |
| ultima_atualizacao | 10/10/2026 |

Este arquivo funciona como o ponto central de contexto do projeto. Deve permitir que uma pessoa ou IA compreenda o projeto e continue o trabalho sem depender exclusivamente das conversas anteriores. A estrutura foi baseada no template utilizado no Projeto Spotify.

# 1. Resumo

O Projeto Rotina é uma aplicação web responsiva e modular para organizar atividades diárias, obrigações, compromissos, rotinas, metas, ideias, projetos e planejamentos pessoais. O sistema deve funcionar como uma plataforma centralizadora, com módulos ativáveis/desativáveis e evolução gradual. O núcleo prioriza organização cotidiana e planejamento adaptativo; módulos adicionais podem ser integrados futuramente.

# 2. Objetivo

Criar uma plataforma pessoal acessível por computador, celular e tablet que centralize o planejamento da rotina, apresente o que precisa ser feito, ajude a distribuir atividades flexíveis, acompanhe metas e pendências, permita capturar ideias rapidamente e organize projetos sem transformar todo tempo livre em obrigação.

# 3. Contexto

A necessidade surgiu da tentativa de organizar atividades diárias, obrigações, faxinas, autocuidado, trabalho, pets, estudos, lazer e ações desejadas. Tabela e planner foram considerados, mas a solução escolhida evoluiu para uma aplicação web modular que incorpora lista diária, calendário e planejamento inteligente em um único sistema. O uso em múltiplos dispositivos é importante: computador para projetos e configuração, celular para registros rápidos e compromissos, e tablet para planejamento de rotina.

# 4. Escopo

## Incluído no núcleo inicial

Hoje

Planejamento

Banco Mestre

Calendário

Ideias

Projetos

Estrutura de backlog e documentação contínua

## Previsto para evolução

Planejamento adaptativo e sugestões inteligentes

Mapa de Preferências

Locais e deslocamentos

Timers e tarefas com espera

Módulos futuros (Casa, Autocuidado, Costura, Diário, Estudos, Finanças e outros)

Integrações externas, incluindo calendário pessoal, quando oportuno

## Fora do escopo imediato

Implementar todos os módulos e integrações de uma vez. Novas ideias devem ser registradas no backlog e avaliadas antes de entrar no escopo atual.

# 5. Estado atual

Status: Fundação técnica e visual V0.1 concluída. A aplicação Next.js já possui layout compartilhado, navegação desktop/mobile, TopBar, botão + flutuante, tema claro/escuro persistente, tipografia Geist aplicada, Tela Hoje com dados fictícios e componentes reutilizáveis. A V0.2 inicia pelo Banco Mestre, que será a primeira funcionalidade estruturada para posterior integração com dados reais.

## O que já foi definido

Arquitetura conceitual: plataforma central modular, não vários aplicativos independentes.

Formato inicial: aplicação web responsiva; PWA poderá ser avaliada posteriormente.

Desenvolvimento por módulos, começando pelo núcleo.

Classificação independente por tipo, importância e área.

Atividades podem usar horário fixo, janela, recorrência, intervalo, meta por período ou condição.

Planejamento noturno com quatro campos: Amanhã, Pendências, Metas e Sugestões.

Projetos possuem duração total diferente da duração de sessão.

Ideias podem ser capturadas rapidamente sem classificação imediata e revisadas depois.

Backlog formal separado para módulos, funcionalidades, melhorias, integrações e explorações.

Stack oficial definida: Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS + Supabase + Vercel + Git/GitHub.

Repositório oficial: AppRotina. Branch main representa a versão estável; branch desenvolvimento recebe alterações em construção e testes antes de promoção para main.

Fundação V0.1 concluída com Sidebar desktop, Bottom Navigation mobile, TopBar compartilhado, botão + flutuante, tema claro/escuro e responsividade inicial.

Componentes existentes do shadcn/ui/Radix devem ser inspecionados e reutilizados antes de criar novos componentes, evitando duplicação.

README.md passou a integrar a documentação viva do projeto junto com este Documento Mestre e o Backlog.

## O que já foi mapeado no Banco Mestre

Trabalho Itaú: 8h/dia de segunda a sexta; ponto entre 06h e 22h; horários-base diferentes no início/fim da semana; foco mínimo de 3h/dia divisível em blocos.

Costura: trabalho informal por cortes, com meta-base de 6h quarta a sexta quando aplicável, preferência entre 09h e 19h30, podendo ampliar dias/horas conforme prazo.

Sono: preferência por deitar por volta de 22h e dormir antes de 23h30; meta orientada por horário.

Cachorros: 3 saídas obrigatórias em janelas de manhã/tarde/noite, com quarta saída desejável quando possível.

Academia: mínimo 3 e ideal 5 vezes/semana; domingo indisponível e sábado preferencialmente evitado; exercício substituto pode ser sugerido.

Faxina pesada: cerca de 6h contínuas, preferência por quarta/quinta sem ser regra.

Água: meta de pelo menos 2,5L/dia; registro por recipientes, principalmente garrafa de 1L e copo de 200ml.

Banhos: ducha matinal seg–sex; banho de limpeza seg–sex; fim de semana com um banho comum e um banho especial ligado a procedimento.

Cronograma de autocuidado: sequência mensal de hidratação, nutrição, reconstrução e semana restante para depilação/outro cuidado; esfoliação um dia antes da depilação.

Limpeza doméstica: frequências detalhadas já levantadas e classificadas entre recorrentes, metas mínimas/ideais, vinculadas e sob demanda.

# 6. Tecnologias, ferramentas e recursos

| Item | Utilização no projeto |
| --- | --- |
| Aplicação web responsiva | Formato oficial inicial. Next.js/React com layout responsivo para computador, celular e tablet. |
| Front-end | Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS; componentes shadcn/ui/Radix existentes são reutilizados quando adequados. |
| Back-end | [Histórico anterior à conclusão da V0.2.3] Next.js + Supabase. Regras de negócio serão implementadas por módulos; integração funcional ainda não iniciada. |
| Banco de dados | Supabase PostgreSQL. Estrutura será versionada por migrations no repositório; dados reais não serão armazenados no GitHub. |
| Hospedagem / deploy | Vercel é a opção oficial planejada para deploy da aplicação. |
| Autenticação | [Histórico anterior à conclusão da V0.2.3] Supabase Auth previsto. O starter possui componentes herdados, mas o fluxo ainda será validado quando entrar no escopo. |
| PWA | Possibilidade futura para experiência semelhante a app instalado; não faz parte da V0.2 inicial. |

# 7. Estrutura do projeto

Estrutura técnica atual e esperada (poderá evoluir):

AppRotina/
├── README.md
├── .gitattributes
├── rotina/
│   ├── app/
│   ├── components/
│   ├── lib/
│   ├── types/ (conforme necessidade)
│   ├── supabase/ (migrations/functions quando iniciado)
│   └── package.json
└── documentação do projeto (Backlog e Documento Mestre)

Os arquivos de documentação devem ser atualizados conforme decisões relevantes forem tomadas.

# 8. Requisitos

## Requisitos obrigatórios

Interface responsiva para computador, celular e tablet.

Arquitetura modular que permita evolução sem carregar todos os módulos simultaneamente.

Banco Mestre capaz de representar atividades com diferentes tipos de recorrência e metas.

Tela Hoje com tarefas/atividades do dia e estados de conclusão, adiamento ou não realização.

Planejamento noturno com Amanhã, Pendências, Metas e Sugestões.

Calendário/agenda com compromissos, duração e janelas de horário.

Captura rápida de ideias sem exigir classificação imediata.

Projetos com etapas, progresso e distinção entre duração total e duração por sessão.

Preservar decisão do usuário: sugestões automáticas não devem confirmar compromissos ou preencher tempo sem aprovação.

## Requisitos desejáveis

Sugestão inteligente de melhores datas e horários baseada em preferências e disponibilidade.

Estimativas inteligentes de projetos com intervalo e nível de confiança.

Registro de sessões e produção para recalibrar estimativas.

Timers/alertas para períodos de espera.

Módulos ativáveis/desativáveis.

Integração futura com calendário pessoal e notificações.

# 9. Restrições

O projeto deve crescer de forma incremental para evitar uma V1 excessivamente grande.

Nem toda atividade deve ter horário fixo.

Preferências não devem ser tratadas como obrigações.

Tempo livre não deve ser automaticamente convertido em produtividade; descanso é uma opção válida.

Informações ainda não decididas não devem ser inventadas para preencher o sistema.

Novas integrações ou tecnologias além da stack oficial só devem ser adicionadas quando houver necessidade concreta.

# 10. Regras específicas do projeto

Desenvolver um módulo por vez.

Antes de incluir nova ideia no escopo atual, avaliar se ela é necessária para o que está sendo construído; caso contrário, registrar no backlog.

Manter Backlog_Projeto_Rotina atualizado após evoluções relevantes.

Manter este Documento Mestre atualizado quando decisões alterarem objetivo, arquitetura, escopo, requisitos, estado atual ou próximos passos.

Não remover funcionalidades/decisões existentes sem registrar a alteração.

Quando uma decisão puder alterar significativamente a arquitetura, discutir antes de implementar.

Manter também o README.md atualizado após evoluções relevantes de instalação, arquitetura, funcionalidades, status e estrutura do repositório.

Antes de commits/push, não versionar segredos, .env/.env.local, chaves privadas, tokens, dumps com dados pessoais, node_modules, .next, builds, caches ou logs locais.

# 11. Decisões importantes

| Data | Decisão | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 30/09/2026 | Evoluir de tabela/planner para aplicativo de rotina | Permitir organização diária, recorrências, prioridades e evolução funcional. |
| 30/09/2026 | Separar tipo, importância e área | Evitar que uma única categoria misture natureza da atividade, prioridade e domínio. |
| 30/09/2026 | Usar metas por período para atividades sem dia/horário fixo | Atender academia, estudo, hobby, água e outras metas flexíveis. |
| 30/09/2026 | Planejamento noturno com quatro blocos principais | Ajudar a lembrar, redistribuir e escolher atividades para o dia seguinte. |
| 06/10/2026 | Rotina será plataforma central modular | Permitir que módulos compartilhem dados sem criar vários aplicativos desconectados. |
| 06/10/2026 | Começar como aplicação web responsiva | Facilitar uso no computador, celular e tablet com a mesma base de dados. |
| 06/10/2026 | Desenvolver um módulo por vez e manter backlog formal | Evitar crescimento descontrolado do escopo sem perder boas ideias. |
| 06/10/2026 | Projetos terão estimativa adaptativa baseada em sessões reais | Melhorar planejamento quando duração e etapas são inicialmente desconhecidas. |
| 07/10/2026 | Importância padrão pode ser sobrescrita por ocorrência | Importância depende do contexto: uma mesma atividade pode ser opcional, importante ou obrigatória em ocorrências diferentes. |
| 07/10/2026 | Separar importância de urgência | Urgência deve ser calculada por prazo, janela e contexto, sem alterar a importância definida pela usuária. |
| 07/10/2026 | Não preencher automaticamente todo horário vazio | Espaço livre não é problema; sugestões aparecem quando a usuária disponibiliza tempo ou pede opções. |
| 07/10/2026 | Janela geral de planejamento 10h–21h, com exceções | Atividades comuns ficam nessa faixa por padrão; rotina de sono e atividades específicas podem ocorrer fora dela. |
| 07/10/2026 | Subtarefas pertencem ao projeto; calendário mostra sessão do projeto | Evitar microtarefas no calendário e preservar liberdade de decidir o que trabalhar durante a sessão. |
| 09/10/2026 | Progresso do projeto é calculado a partir das subtarefas | Evitar percentual geral arbitrário; subtarefas calculam progresso por quantidade, itens, etapas ou conclusão binária. |
| 09/10/2026 | Cronômetro de projeto permite correção manual do tempo efetivo | Evitar distorções quando a sessão é esquecida aberta; estimativas usam o tempo corrigido. |
| 09/10/2026 | Recorrência deve suportar regras de calendário ricas | Incluir diário, semanal, mensal, trimestral, dia fixo e regras como primeira quarta-feira do mês. |
| 09/10/2026 | Navegação principal é personalizável e usa botão + flutuante | Facilitar uso em celular/desktop e acomodar módulos futuros sem lotar a navegação. |
| 09/10/2026 | Definir stack oficial Next.js + TypeScript + Supabase + Vercel | Reduzir complexidade, manter frontend/backend próximos e usar banco relacional adequado ao modelo do Rotina. |
| 10/10/2026 | Usar main como estável e desenvolvimento para código em construção/teste | Separar versão estável de alterações em andamento e manter fluxo de validação antes de promover mudanças. |
| 10/10/2026 | Concluir V0.1 antes de iniciar módulos funcionais | Fechar layout, navegação, tema, tipografia, semântica básica e reutilização de componentes antes da primeira funcionalidade real. |
| 10/10/2026 | Iniciar V0.2 pelo Banco Mestre | Planejamento, Calendário e Hoje dependem das atividades, regras, recorrências e metas mantidas pelo Banco Mestre; construir essa fonte de verdade reduz retrabalho. |
| 10/10/2026 | Reutilizar componentes existentes antes de criar novos | O starter já possui shadcn/ui/Radix; inspeção prévia evita duplicação e inconsistência visual. |

# 12. Preferências específicas para este projeto

Explicações podem ser completas; solução e explicação são desejadas salvo pedido contrário.

O sistema deve priorizar flexibilidade e sugestões, evitando rotina excessivamente rígida.

Quando possível, permitir ajustes sem reconstruir a atividade (ex.: aumentar frequência de escovação no futuro).

Novos dados devem ser solicitados quando se tornam necessários, evitando formulários longos na captura inicial.

# 13. Problemas conhecidos / pontos em aberto

| Item | Situação atual | Impacto / decisão pendente |
| --- | --- | --- |
| Stack tecnológica específica | Definida | Next.js + React + TypeScript + Tailwind + Supabase + Vercel + Git/GitHub. |
| Hospedagem e banco em nuvem | Direção definida | Vercel + Supabase; configuração funcional ocorrerá durante V0.2. |
| Autenticação | Planejada | Definir solução antes de disponibilizar dados pessoais pela internet. |
| Limites entre módulos | Em avaliação | Alguns itens podem ser subáreas de módulos maiores em vez de módulos próprios. |
| Integração com calendário | Futura | Definir direção da sincronização e tratamento de duplicidades. |
| Notificações em aplicação web/PWA | Futura | Depende da arquitetura e permissões dos dispositivos/navegadores. |
| Identidade visual e protótipo de maior fidelidade | Concluído | Design System e protótipos aprovados; fundação visual V0.1 implementada. |
| Pesos diferentes entre subtarefas | Backlog | V1 usa peso igual por padrão; avaliar pesos personalizados em evolução futura. |
| Planejamento semanal dedicado | V1.1 / backlog | V1 diária já considera contexto semanal; tela semanal própria será explorada depois. |
| Energia/disposição nas sugestões | Backlog | Avaliar forma de representar contexto/energia sem exigir classificação pesada de todas as atividades. |
| Aviso Next.js partialPrefetching/cacheComponents | Conhecido | Build passa, mas recomenda configuração conjunta. Avaliar em manutenção técnica; não bloqueia V0.2. |
| Validação visual/teclado da V0.1 | Pendente de conferência manual | Lint, TypeScript e build passaram; resta validação visual e navegação por teclado no navegador. |
| Modelagem de dados do Banco Mestre | Próxima etapa | Definir campos, entidades e regras antes de criar formulário definitivo e tabelas Supabase. |

# 14. Próximos passos

Manter Documento Mestre, Backlog e README atualizados após marcos relevantes.

V0.1 concluída: manter a fundação compartilhada estável enquanto os módulos funcionais são implementados.

V0.2.1: especificar/modelar o Banco Mestre — campos da atividade, duração, importância, área, tipo, recorrência, metas, janelas e restrições.

V0.2.2: implementar a interface do Banco Mestre com dados fictícios, reutilizando componentes existentes.

V0.2.3: definir e versionar o modelo PostgreSQL/Supabase e políticas de acesso.

V0.2.4: concluir o primeiro ciclo real formulário → Supabase → PostgreSQL → Banco Mestre.

# 15. Referências e materiais relacionados

Backlog_Projeto_Rotina.docx

Template/Documento Mestre do Projeto Spotify usado como referência estrutural.

Conversas do Projeto Rotina contendo levantamento de rotina, regras e decisões.

README.md do repositório AppRotina.

Repositório GitHub AppRotina — branch main (estável) e desenvolvimento (integração/testes).

# 16. Histórico importante

| Data | Alteração ou acontecimento |
| --- | --- |
| 30/09/2026 | Início do levantamento estruturado da rotina e concepção do aplicativo. |
| 30/09/2026 | Definição de metas flexíveis, locais recorrentes, atividades condicionais e planejamento noturno. |
| 30/09/2026 | Mapeamento de trabalho, sono, pets, academia, faxina, lavagem, água e banhos. |
| 30/09/2026 | Mapeamento de autocuidado, limpeza doméstica, preferências e projetos/estudos. |
| 06/10/2026 | Definição da arquitetura central modular e aplicação web responsiva. |
| 06/10/2026 | Criação da documentação formal: Documento Mestre e Backlog. |
| 07/10/2026 | Consolidação das regras do planejador: importância dinâmica, urgência, remarcação, sugestões sob demanda, janelas preferenciais e não preenchimento automático do tempo livre. |
| 07/10/2026 | Definição do modelo conceitual de dados: atividades, ocorrências, recorrências, metas, duração, janelas, variantes, dependências, locais, projetos, sessões e ideias. |
| 07/10/2026 | Definição da navegação V1 e dos fluxos principais de cadastro, planejamento, recorrência, projeto, ideias, remarcação e sugestões. |
| 09/10/2026 | Conclusão dos wireframes de baixa fidelidade para Hoje, Planejamento, Projetos, Calendário, Banco Mestre e Ideias. |
| 09/10/2026 | Definição de progresso automático de projetos a partir do progresso das subtarefas, com cálculo quantitativo quando aplicável. |
| 09/10/2026 | Stack oficial definida: Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase, Vercel e Git/GitHub. |
| 10/10/2026 | Implementação local evoluiu com seis rotas, Sidebar desktop, Bottom Navigation mobile, botão +, Tela Hoje inicial e modo claro/escuro. |
| 10/10/2026 | TopBar compartilhado implementado e auditoria técnica dos componentes existentes concluída. |
| 10/10/2026 | Fundação V0.1 concluída: navegação mobile completa, Geist aplicada, main aninhado corrigido, NowCard preenchido, controles padronizados e acessibilidade básica melhorada. |
| 10/10/2026 | Lint, TypeScript e build passaram; seis rotas responderam HTTP 200. Próximo ciclo definido: V0.2 pelo Banco Mestre. |
| 10/10/2026 | Fluxo Git consolidado com main para versão estável e desenvolvimento para alterações em construção e teste. |

## Ponto de retomada

Última atualização: 10/10/2026.

Última atividade realizada: conclusão e validação técnica da fundação V0.1 na branch desenvolvimento.

Onde parei: V0.1 implementada e validada por lint/TypeScript/build; demais telas ainda são placeholders, e a próxima fase é a V0.2.

Próxima ação recomendada: V0.2.1 — modelar o Banco Mestre antes de implementar formulário definitivo ou banco de dados.

Observação: novas ideias não essenciais devem ser registradas no backlog para não expandir a V1 automaticamente.

# 17. Observações

Orientações para continuidade: considerar este documento como ponto de entrada do projeto; consultar o backlog para ideias futuras; não presumir que itens em avaliação estejam aprovados para implementação; registrar decisões relevantes e atualizar datas/status quando houver mudança material.

# 18. Consolidação funcional aprovada até os wireframes V1

## Princípios do planejador

Importância é definida pela usuária no cadastro, com possibilidade de sobrescrita por ocorrência; urgência é um conceito separado e pode variar conforme prazo e oportunidade.

Após o horário de uma ocorrência planejada, o sistema solicita confirmação de realização. Se não realizada, oferece remarcação. Metas semanais não realizadas não geram dívida automática para a semana seguinte.

Sugestões são solicitadas pela usuária e seguem o fluxo filtrar → ordenar → explicar → usuária decide. Horários vazios não são preenchidos automaticamente.

A janela padrão de planejamento é 10h–21h, com exceções explícitas. Sono é variável, normalmente dormir entre 22h–00h e acordar entre 05h30–09h.

Preferências de horário indicam faixas em que uma atividade pode começar; restrições e preferências são conceitos diferentes.

Tempo não planejado permanece livre. A usuária pode reservar períodos pessoais sem criar uma atividade fictícia.

## Projetos e sessões

Subtarefas pertencem exclusivamente ao projeto; o calendário mostra o nome do projeto e dados da sessão, nunca agenda subtarefas individualmente.

Ao iniciar uma sessão, a lista de subtarefas fica disponível apenas como referência. Não é necessário selecionar antecipadamente o que será trabalhado.

Ao encerrar, o tempo do cronômetro pode ser corrigido manualmente e o rendimento pode ser registrado por subtarefa, quantidade produzida, conclusão e observações.

O progresso geral do projeto é calculado a partir das subtarefas. Por padrão, subtarefas possuem pesos iguais internamente; a interface pode exibir percentuais inteiros.

Subtarefas podem calcular progresso por quantidade (ex.: 20 de 78 cartas), itens internos, etapas ou estado binário. Ajuste manual da subtarefa é permitido, com indicação de que houve sobrescrita e opção de retornar ao cálculo automático.

## Recorrência, calendário e planejamento

Recorrências previstas: não repetir, diária, semanal, mensal, trimestral, intervalo personalizado e regras personalizadas de calendário.

Regras personalizadas devem suportar dia fixo do mês e posição do dia da semana, como todo dia 2 ou toda primeira quarta-feira do mês.

Planejamento diário permite fechar o dia, revisar amanhã, metas, pendências e sugestões, além de abrir o calendário para cadastrar compromissos futuros.

Planejamento semanal dedicado fica para V1.1; o planejamento diário da V1 já utiliza contexto da semana.

## Navegação e UX

Módulos principais da V1: Hoje, Planejamento, Calendário, Banco Mestre, Projetos e Ideias.

No celular, navegação-base implementada: Hoje | Calendário | Projetos | Mais. O menu Mais dá acesso a Planejamento, Banco Mestre e Ideias; personalização de ordem/atalhos permanece futura.

O botão + é flutuante no canto inferior direito no celular e no desktop.

Campos e conceitos que possam gerar dúvida usam ajuda contextual por ícone ? e/ou descrição curta discreta.

Configurações incluem aparência clara/escura; seguir o sistema pode ser avaliado como opção adicional.

Wireframes, Design System e protótipos de alta fidelidade aprovados; fundação visual/estrutural V0.1 implementada. Próxima etapa: V0.2 pelo Banco Mestre.

# 19. Design System e protótipos de alta fidelidade aprovados

Direção visual: Visual limpo, acolhedor e com linguagem de dashboard; cards arredondados, sombras suaves e uso controlado de cores.

Cor principal: Azul como cor de navegação e ações; roxo para projetos; verde para concluído; laranja para atenção/pendência; vermelho para vencido/erro; cinza para estados neutros/pausados.

Importância e estado: Importância (Obrigatório, Importante, Opcional) é exibida em badge separado do estado da ocorrência/projeto.

Componentes: Cards padronizados para atividade, projeto, compromisso, pendência, meta, checklist e subtarefa; botões primário, secundário, terciário e destrutivo; barras de progresso; ajuda contextual.

Navegação: Desktop com sidebar e atalhos; mobile com Hoje | Calendário | Projetos | Mais e botão + flutuante no canto inferior direito.

Aparência: Modo claro e escuro previstos. A opção Seguir sistema fica compatível com a estrutura de configurações.

Responsividade: Desktop usa múltiplas colunas; mobile reorganiza conteúdo em uma coluna; tablet deve usar composição intermediária sem apenas reduzir a versão desktop.

Tela Hoje: Alta fidelidade aprovada com Agora, Metas da semana, Para hoje, Checklist diário, Pendências, anotações rápidas, projetos em destaque e próximos compromissos.

Planejamento: Alta fidelidade aprovada com visão semanal, agenda por dia, metas, rotinas, tarefas, compromissos e projetos.

Projetos: Alta fidelidade aprovada com visão geral/lista/categorias, cards de projetos, progresso automático por subtarefas, detalhe lateral, sessões e sugestões de próxima sessão.

Calendário: Alta fidelidade aprovada com Semana/Mês/Dia/Agenda, atividades flexíveis separadas, sessões de projeto e tipos de itens diferenciados.

Banco Mestre: Alta fidelidade aprovada com busca/filtros, tabela/lista de atividades, painel de detalhe e visão mobile compacta.

Ideias: Alta fidelidade aprovada com Inbox/listagem, filtros, categorias, detalhe da ideia e ações de transformação.

Atualização V0.2.4A — 20/10/2026

Estado atual: V0.2.3 concluída e validada no navegador real. Banco Mestre com leitura, criação e edição reais no Supabase, persistência após refresh, concorrência e isolamento validados. Menções anteriores a mocks como fonte da interface ou falta de persistência são históricas.

V0.2.4 aprovada: Gestão real de Áreas, substituindo a descrição antiga de primeiro ciclo real já atendida pela V0.2.3. Especificação V0.2.4A pronta para orientar implementação: listar, criar, renomear e ativar/desativar; DELETE pelo cliente proibido.

Arquitetura: repository e ações autenticadas, operações diretas de uma linha sob RLS atual, snapshot esperado para conflito e listagem por sort_position/id preservada, sem método ou UI de prioridade nesta etapa. Reorder/drag-and-drop/mover para cima-baixo são evolução futura com novo contrato. Sem necessidade de RPC ou migration para o escopo inicial. Não usar mocks ou seed para habilitar conta nova.

Plano não iniciado: V0.2.4B — contratos, mapper, repository, ações e testes; V0.2.4C — interface de gestão e primeiro uso; V0.2.4D — validação no navegador real e fechamento. Próxima mudança técnica recomendada: DTOs/validação/mapper/repository de Áreas com testes de concorrência e ordem.

Fonte detalhada: V0.2.4A-gestao-areas-especificacao.md. Esta atualização é somente documental; nenhuma UI, código funcional, migration ou db push. A melhoria visual de Unauthorized após recuperar sessão permanece não bloqueante no backlog.

Ajuste de contrato V0.2.4A — 20/10/2026: escopo inicial somente listar, criar, renomear, ativar e desativar. sort_position permanece no schema e na ordenação de leitura sort_position/id, sem UI numérica, action ou método público de reorder/updateSortPosition. Ordenação manual/drag-and-drop/mover para cima-baixo requer novo contrato futuro.

Criação: formulário gera UUID uma única vez para a tentativa; Server Action recebe id + nome e valida UUID; user_id nunca vem do browser. Repository insere id, user_id da sessão verificada e nome. Retry da mesma instância reutiliza UUID; UUID não autoriza acesso e RLS permanece obrigatória. Somente documentação: V0.2.4B não iniciada, sem migration/db push.

Fechamento V0.2.4C.1 — 20/10/2026

Status final: CONCLUÍDA — VALIDADA NO NAVEGADOR REAL, conforme confirmação da usuária. Gestão real de Áreas na rota /banco-mestre/areas. Registro detalhado: V0.2.4C.1-tela-areas.md.

Aprovados: criação real de área; renomeação real; persistência após refresh; conflito em duas abas; rascunho preservado no conflito; ausência de sobrescrita automática; desativação real; reativação real; sessão expirada retornando Unauthorized com Entrar novamente; rascunho preservado após sessão expirada; falha de rede sem falso sucesso; rascunho preservado na falha de rede; snapshot/updated_at validado através do PostgREST real.

Próxima subetapa liberada: V0.2.4C.2 — integrar o estado sem área do ActivityForm ao fluxo real de criação/reativação de Áreas. Status: não iniciada; implementação somente mediante nova instrução. O fechamento global da V0.2.4D não foi antecipado. Menções anteriores à gestão de Áreas ainda não implementada/validada são históricas.

Este fechamento altera somente documentação. Nenhuma alteração de código funcional, ActivityForm, schema/RLS/Auth, migration ou db push. Os resultados reais foram relatados pela usuária, sem novas operações remotas do agente. A melhoria visual residual de Unauthorized já registrada no backlog permanece não bloqueante.

Fechamento V0.2.4C.2 — 20/10/2026

Status final: CONCLUÍDA — VALIDADA NO NAVEGADOR REAL, conforme confirmação da usuária. Registro detalhado: V0.2.4C.2-primeira-area-activity-form.md.

Conta com todas as áreas inativas: estado aprovado; CTA Criar ou reativar área; ida para /banco-mestre/areas com returnTo; reativação; retorno Voltar para criar item; Novo item reaberto com áreas reais; nenhuma seleção automática.

Conta sem nenhuma área: estado aprovado; mensagem Crie sua primeira área; CTA Criar primeira área; criação da primeira área; retorno para Novo item; área criada disponível no formulário; criação do primeiro item possível sem preparação manual.

Objetivo central da V0.2.4 atendido: uma conta nova consegue usar o Banco Mestre do zero sem SQL manual, seed ou área técnica pré-criada.

Próxima etapa: V0.2.4D liberada para definição/fechamento global mediante nova instrução, mas não iniciada nem concluída. As pendências anteriores de C.2 são históricas e estão superadas por esta confirmação.

Somente documentação neste fechamento: nenhum código funcional, migration, db push ou alteração de schema/RLS/Auth. Resultados reais relatados pela usuária, sem novas operações remotas do agente. A melhoria visual residual de Unauthorized já registrada permanece não bloqueante.

V0.2.4D — auditoria e fechamento global — 20/10/2026

Status: V0.2.4 CONCLUÍDA no escopo final aprovado, sem divergência funcional bloqueante identificada. A, B.1, B.2, C.1 e C.2 entregues; D consolida a auditoria. Referência atual: V0.2.4D-auditoria-fechamento-areas.md. Menções anteriores a subetapas não iniciadas ou validação pendente são históricas.

Escopo confirmado no código/testes: listar áreas próprias; criar; renomear; ativar; desativar; sem DELETE ou reorder; ownership/RLS preservados; concorrência por snapshot completo; erros seguros; gestão acessível no Banco Mestre; conta sem áreas; conta com todas inativas; retorno seguro para Novo item; primeiro item sem preparação manual.

C.1 e C.2 validadas no navegador real pela usuária: criação/renomeação/ativação/desativação, persistência, snapshot/updated_at via PostgREST, conflito sem sobrescrita e com rascunho preservado, sessão expirada com Unauthorized, falha de rede sem falso sucesso e os dois fluxos de primeiro uso. Esta auditoria não executou novo smoke remoto.

Objetivo central atendido: conta nova usa o Banco Mestre do zero sem SQL manual, seed ou área técnica pré-criada. Retorno somente para /banco-mestre/nova, sem redirect arbitrário nem seleção automática.

Limites: sort_position permanece interno para leitura/snapshot; reorder/drag-and-drop/mover para cima-baixo exige contrato futuro. Grants/RLS/schema preservados, sem nova migration. A proposta intermediária de prioridade numérica foi retirada por decisão explícita e não é pendência do marco fechado.

Pendências não bloqueantes mantidas: aviso visual Unauthorized após recuperar sessão pode exigir reload/F5; recomendação preexistente cacheComponents/partialPrefetching. Não implementadas nesta auditoria.

Auditoria somente documental: nenhum código funcional, teste, configuração, migration, RPC ou db push alterado/executado; nenhuma escrita remota. Verificações locais e matriz de evidências registradas no relatório D. Nenhum próximo marco foi definido ou iniciado; aguardar nova instrução.

Fechamento formal V0.2.4 — Gestão de Áreas — 20/10/2026

Decisão: V0.2.4 CONCLUÍDA. Documento formal: V0.2.4D-fechamento-gestao-areas.md. Auditoria e matriz detalhada preservadas em V0.2.4D-auditoria-fechamento-areas.md.

Objetivo aprovado atendido: conta nova consegue usar o Banco Mestre do zero e criar primeira área/primeiro item sem SQL manual, seed ou área técnica pré-criada. Escopo entregue: listar próprias, criar, renomear, ativar/desativar, gestão acessível e primeiro uso/retorno ao Novo item sem seleção automática.

Arquitetura final: leitura SSR e ações autenticadas com getClaims/sub, repository de operações diretas em areas sob RLS, DTO/validação runtime/mapper com updated_at original. UI relê dados reais após sucesso. Schema/grants/RLS/Auth preservados; sem nova RPC ou migration.

Segurança/concorrência: user_id vem da sessão; UUID técnico não autoriza acesso. UPDATE condicionado por id, owner e snapshot completo; Conflict/NotFound seguros, sem sobrescrita automática ou retry com versão nova. Erros preservam rascunho; retorno permitido somente para /banco-mestre/nova.

Última rodada final da auditoria: 105 testes unitários, 61 SQL/PGlite, lint, TypeScript, build e diff-check aprovados. SQL sequencial para memória e rede no build para fonte Geist preexistente, sem alterar arquitetura. Não houve repetição de suítes para produzir esta consolidação documental.

Validações reais de C.1/C.2 confirmadas pela usuária: gestão completa, refresh, snapshot/updated_at no PostgREST, conflito em duas abas, sessão expirada e rede com rascunhos preservados/sem falso sucesso; primeiro uso com áreas inativas ou conta vazia e primeiro item sem preparação manual. Não repetidas manualmente nesta consolidação.

Fora do escopo fechado: DELETE; reorder/drag-and-drop/mover para cima-baixo; fusão; hierarquia; cores/ícones; áreas compartilhadas. Não são pendências bloqueantes. Evoluções exigem novo contrato.

Melhorias não bloqueantes mantidas no backlog: aviso visual Unauthorized após recuperar sessão pode persistir até reload/F5; avaliar cacheComponents/partialPrefetching. Nenhuma foi implementada neste fechamento.

Próximo marco liberado somente para definição: V0.2.5. Sem objetivo funcional presumido, sem implementação e sem início desta etapa. Somente documentação alterada; nenhum código funcional, migration, db push ou escrita remota.

V0.2.5 — somente definição — 21/10/2026

Fonte da comparação: V0.2.5-definicao-proximo-marco.md. V0.2.3/V0.2.4 permanecem concluídas. Foram revisados README, Documento Mestre/Backlog, modelo V0.2.3A, fechamentos, telas Hoje/Planejamento/Calendário, tipos e tabelas de cadastro.

Estado encontrado: Hoje usa valores fictícios; Planejamento/Calendário são placeholders. As nove tabelas existentes guardam cadastro/configuração, não execução. goals não guarda progresso, planning_contexts não é plano diário, recurrence_rules não são ocorrências. Sem logs, occurrences ou preferências temporais persistidas.

Candidato Calendário/Occurrences: útil para agenda, mas exige semântica de geração, fuso, exceções, identidade, histórico e conclusão. Candidato Planejamento: útil para escolhas/alocações, mas exige plano e representação datada, sem confundir contexto com agendamento. Candidato Metas/progresso: entrega uso diário e pode funcionar sem Occurrence, mas exige logs, temporalidade, idempotência e retenção. Alternativa adicional: agenda derivada somente de leitura, menor escrita, sem ciclo de execução.

Recomendação após comparação, ainda a confirmar pela usuária: V0.2.5 — Metas e progresso diário, primeiro corte de contagens diárias manuais na tela Hoje para atividades/metas elegíveis. Não pressupõe todas as métricas, períodos, recorrência após conclusão, calendário ou planejador. Sem progresso fictício, reset de cadastro ou seed.

Antes de implementar: definir fuso/data civil e preferência temporal, histórico de Goal/Activity e impacto da remoção de filhas pela RPC atual, medição versus conclusão, correção/anulação, idempotência e leitura agregada sem N+1. Não criar FK/migration que quebre o editor ou apague histórico. Uma futura persistência de logs exigirá justificativa/modelagem própria; nenhuma migration está autorizada por esta definição.

Próximo passo: revisar/confirmar a recomendação e fechar o contrato temporal e de histórico. V0.2.5 está somente em definição; dados/servidor/UI/validação real ficam para entregas posteriores explicitamente autorizadas. Nenhum novo marco adicional ou versão futura foi presumido.

Somente documentação alterada: nenhum código funcional, UI, tipo, RPC, migration, db push ou acesso ao banco remoto. Testes anteriores de V0.2.4 permanecem históricos; esta definição não representa funcionalidade nova validada. Resíduos de Unauthorized/cacheComponents continuam não bloqueantes.

V0.2.5A — proposta formal de escopo — 21/10/2026

Fonte de planejamento: doc/V0.2.5A-definicao-escopo.md, apoiada pela comparação doc/V0.2.5-definicao-proximo-marco.md. Status: proposta aguardando aprovação de escopo; V0.2.4 permanece concluída e nenhuma parte de V0.2.5B foi iniciada.

Recomendação: Metas e progresso diário, primeiro corte de contagens count/day reais em Hoje para atividades ativas com metas habilitadas e válidas. Incluir marcação manual +1, realizado/mínimo/ideal, refresh, correção rastreável, idempotência e estados seguros. Não duplicar uma medição por quantidade de metas.

Dependência principal: contrato temporal e histórico. Definir data civil/fuso, retry versus novo comando e correção; preservar significado histórico quando metas/tipo mudarem. A RPC atual remove filhas ausentes: rever essa interação antes de adicionar logs/FKs, evitando perda histórica ou quebra da edição.

Alternativas adiadas: Calendário/Occurrences completos exigem identidade, exceções e geração; Planejamento exige contrato de plano/alocação. Agenda derivada de leitura é alternativa válida sem Occurrence persistida, mas não registra o realizado. Progresso não exige Occurrence e não substitui o futuro contrato de agenda.

Fora do corte: duration/quantity, week/month, histórico completo/lançamento retroativo, Occurrences, motor de recorrência, Planejamento, Calendário funcional, IA e integrações. Incremento não equivale automaticamente a conclusão. Nenhuma funcionalidade nova de Áreas.

Plano proposto: A aprovação de escopo; B.1 contrato temporal/histórico/persistência, primeira etapa técnica após aprovação; B.2 camada de dados e schema somente após contrato revisado e autorização; C servidor/agregação; D integração de Hoje; E validação real e fechamento. As subetapas não são autorização automática.

Persistência futura necessária: entidade de medições activity_progress_logs, autoridade/preferência de fuso e política de contexto histórico a desenhar em B.1. Nove tabelas atuais não armazenam progresso. Ownership/RLS/grants e integridade da mesma conta obrigatórios; sem cascata destrutiva. RPC versus comandos diretos ainda depende da atomicidade. Nenhuma migration foi criada.

Critérios de conclusão futura: persistência após refresh, retry idempotente e comandos distintos, correção auditável, virada de dia/fuso, edição histórica segura, leitura agregada sem N+1, isolamento A/B/anon, sessão/rede sem falso sucesso, suites automatizadas e navegador real. Resultados anteriores da V0.2.4 não validam V0.2.5.

Impactos: seção real delimitada em Hoje, sem apresentar cards fictícios como progresso real; possível ajuste mínimo futuro no cadastro/RPC para retenção histórica. Planejamento e Calendário não implementados. Reavaliar marcos posteriores após este ciclo, sem fixar versões automaticamente.

Entrega atual exclusivamente documental: proposta formal, README/status, Documento Mestre e Backlog. Sem código funcional, UI, RPC, migration ou db push. Decisões abertas e riscos detalhados no documento canônico.

V0.2.5B.1 — fechamento do contrato conceitual de progresso — 21/10/2026

Fonte canônica: doc/V0.2.5B.1-contrato-progresso.md, consolidando os contratos temporal e histórico. B.1 concluída somente como documentação; B.2 não iniciada. Atualiza status anteriores de B.1 pendente.

Decisões: UUID estável por intenção, unicidade por conta, retry com mesmo conteúdo retorna evento original, duas intenções/abas distintas podem gerar duas execuções. Commit com resposta perdida não duplica ao repetir a mesma tentativa. Dia/fuso da aceitação preservados; contexto vencido e revision antiga rejeitam tentativa nova.

Modelo recomendado: activity_progress_logs imutável (owner/Activity, tentativa, data civil, fuso/revisão, instante, count/1/execution e snapshot nome/tipo/revision), preferência temporal confirmada, tentativas/receipts, versões históricas de metas, associações e fatos de anulação. Constraints compostas de ownership e unicidade; sem FK obrigatória à Goal viva nem cascata destrutiva.

Comandos de registro/anulação por RPC transacional de privilégio restrito, sessão normal e RLS. Sem DML histórico direto do cliente; anon sem acesso. Anulação idempotente conserva original e corrige seu dia, sem DELETE ou valor negativo avulso.

Impacto futuro obrigatório: adaptar save_activity_aggregate preservando assinatura/SECURITY INVOKER/PT409/atomicidade, com captura de versões e tombstones e proteção de DML direto. Não alterar migrations antigas. Editor mantém expectedRevision e não envia snapshots; mudanças de alvo não geram crédito retroativo.

Migration futura condicionada à aprovação: fundação incremental de progresso/histórico, policies/grants, captura inicial e integração segura com save, comandos e contexto temporal. Não preencher fuso silenciosamente. Rever DDL, papel restrito, captura/revision, locks, backfill/rollout e eliminação de conta antes de criar migration.

Testes funcionais futuros: concorrência/replay, duas intenções, resposta perdida, rollback, virada do dia, versões e DML direto, anulação dupla, A/B/anon e grants. Nenhuma validação funcional de progresso foi executada ou declarada nesta entrega documental.

Próximo passo possível após autorização: B.2 revisar desenho SQL/segurança e compatibilidade da captura histórica com save antes de produzir migration. Nenhum código, schema, migration, RPC ou db push nesta etapa.

Prioridade oficial — MVP utilizável — 22/10/2026

Prioridade atual: MVP utilizável. A trilha avançada de progresso V0.2.5 está pausada e preservada para retomada futura.

Preservar documentos, candidates e testes da trilha avançada; não continuar preflight/promoção. Banco Mestre e gestão de Áreas reais permanecem entregues. Esta prioridade substitui as recomendações anteriores de continuidade técnica.

MVP oficial: Hoje, Planejamento, Calendário, Projetos, Banco Mestre, Ideias e Finanças. Entregar botões/navegação/formulários reais, persistência, cálculos necessários e estados mínimos de loading/vazio/erro, sem dados fictícios apresentados como reais.

Finanças: /financas adicionada à Sidebar desktop (Wallet/lucide-react), menu Mais mobile e TopBar, sob proteção de sessão. Neste momento somente Página em construção; nenhuma operação financeira implementada.

Finanças futura: cadastrar receitas/ganhos e despesas/gastos com data, valor, descrição e categoria; visão mensal, totais de ganhos/gastos e saldo, identificação dos gastos, agrupamento por categoria e histórico mensal. Adiados: integração bancária/Open Finance, importação automática, cartão/fatura sofisticada, investimentos, previsões e IA financeira.

Mapa real e reuso detalhados no README.md: Hoje tem demonstrações e botões sem ação; Planejamento, Calendário, Projetos e Ideias são placeholders; Banco Mestre tem dados/ações reais; Finanças acaba de ganhar rota placeholder. Busca/configurações globais e criação global de Projeto/Ideia permanecem desabilitadas.

Sequência recomendada: 1) Planejamento + Hoje em entrega vertical, Banco Mestre -> escolher Activity -> Hoje/Amanhã/data -> concluir -> pendências/reagendar, com daily_plan_items simples proposta; 2) Calendário simples reutilizando esses dados; 3) Ideias persistidas; 4) Projetos e tarefas com percentual calculado; 5) Finanças manual mensal. Ideias tem corte menor que Projetos; Finanças independe dos demais e pode ser antecipada por prioridade de uso.

Próxima tela recomendada: Planejamento, junto ao mínimo funcional de Hoje. Sem Occurrence, motor de recorrência, IA/sugestões, progresso complexo, calendário completo, notificações, metas week/month ou histórico sofisticado no primeiro fluxo. Evitar engines genéricas, event sourcing e abstrações antecipadas.

Nesta tarefa nenhuma migration/db push, alteração do Banco Mestre ou continuação da arquitetura de progresso. Infraestrutura futura somente quando necessária à funcionalidade visível. Resíduos de Unauthorized visual após recuperar sessão e cacheComponents/partialPrefetching continuam não bloqueantes.