# Projeto Rotina - Documento Mestre

| nome | Projeto Rotina |
| --- | --- |
| status | Planejamento funcional e UX de baixa fidelidade consolidados |
| criado_em | 30 de setembro de 2026 |
| ultima_atualizacao | 09/10/2026 |

Este arquivo funciona como o ponto central de contexto do projeto. Deve permitir que uma pessoa ou IA compreenda o projeto e continue o trabalho sem depender exclusivamente das conversas anteriores. A estrutura foi baseada no template utilizado no Projeto Spotify.

# 1. Resumo

O Projeto Rotina é uma aplicação web responsiva e modular para organizar atividades diárias, obrigações, compromissos, rotinas, metas, ideias, projetos e planejamentos pessoais. O sistema deve funcionar como uma plataforma centralizadora, com módulos ativáveis/desativáveis e evolução gradual. O núcleo prioriza organização cotidiana e planejamento adaptativo; módulos adicionais podem ser integrados futuramente.

# 2. Objetivo

Criar uma plataforma pessoal acessível por computador, celular e tablet que centralize o planejamento da rotina, apresente o que precisa ser feito, ajude a distribuir atividades flexíveis, acompanhe metas e pendências, permita capturar ideias rapidamente e organize projetos sem transformar todo tempo livre em obrigação.

# 3. Contexto

A necessidade surgiu da tentativa de organizar atividades diárias, obrigações, faxinas, autocuidado, trabalho, pets, estudos, lazer e ações desejadas. Tabela e planner foram considerados, mas a solução escolhida evoluiu para uma aplicação web modular que incorpora lista diária, calendário e planejamento inteligente em um único sistema. O uso em múltiplos dispositivos é importante: computador para projetos e configuração, celular para registros rápidos e compromissos, e tablet para planejamento de rotina.

# 4. Escopo

## Incluído no núcleo inicial

Hoje

Planejamento

Banco Mestre

Calendário

Ideias

Projetos

Estrutura de backlog e documentação contínua

## Previsto para evolução

Planejamento adaptativo e sugestões inteligentes

Mapa de Preferências

Locais e deslocamentos

Timers e tarefas com espera

Módulos futuros (Casa, Autocuidado, Costura, Diário, Estudos, Finanças e outros)

Integrações externas, incluindo calendário pessoal, quando oportuno

## Fora do escopo imediato

Implementar todos os módulos e integrações de uma vez. Novas ideias devem ser registradas no backlog e avaliadas antes de entrar no escopo atual.

# 5. Estado atual

Status: Planejamento funcional, modelo conceitual de dados, fluxos, wireframes e protótipos visuais de alta fidelidade das seis telas principais aprovados.

## O que já foi definido

Arquitetura conceitual: plataforma central modular, não vários aplicativos independentes.

Formato inicial: aplicação web responsiva; PWA poderá ser avaliada posteriormente.

Desenvolvimento por módulos, começando pelo núcleo.

Classificação independente por tipo, importância e área.

Atividades podem usar horário fixo, janela, recorrência, intervalo, meta por período ou condição.

Planejamento noturno com quatro campos: Amanhã, Pendências, Metas e Sugestões.

Projetos possuem duração total diferente da duração de sessão.

Ideias podem ser capturadas rapidamente sem classificação imediata e revisadas depois.

Backlog formal separado para módulos, funcionalidades, melhorias, integrações e explorações.

## O que já foi mapeado no Banco Mestre

Trabalho Itaú: 8h/dia de segunda a sexta; ponto entre 06h e 22h; horários-base diferentes no início/fim da semana; foco mínimo de 3h/dia divisível em blocos.

Costura: trabalho informal por cortes, com meta-base de 6h quarta a sexta quando aplicável, preferência entre 09h e 19h30, podendo ampliar dias/horas conforme prazo.

Sono: preferência por deitar por volta de 22h e dormir antes de 23h30; meta orientada por horário.

Cachorros: 3 saídas obrigatórias em janelas de manhã/tarde/noite, com quarta saída desejável quando possível.

Academia: mínimo 3 e ideal 5 vezes/semana; domingo indisponível e sábado preferencialmente evitado; exercício substituto pode ser sugerido.

Faxina pesada: cerca de 6h contínuas, preferência por quarta/quinta sem ser regra.

Água: meta de pelo menos 2,5L/dia; registro por recipientes, principalmente garrafa de 1L e copo de 200ml.

Banhos: ducha matinal seg–sex; banho de limpeza seg–sex; fim de semana com um banho comum e um banho especial ligado a procedimento.

Cronograma de autocuidado: sequência mensal de hidratação, nutrição, reconstrução e semana restante para depilação/outro cuidado; esfoliação um dia antes da depilação.

Limpeza doméstica: frequências detalhadas já levantadas e classificadas entre recorrentes, metas mínimas/ideais, vinculadas e sob demanda.

# 6. Tecnologias, ferramentas e recursos

| Item | Utilização no projeto |
| --- | --- |
| Aplicação web responsiva | Formato escolhido para permitir uso em computador, celular e tablet. |
| Front-end | Interface, menus, calendário, formulários, painéis e interações. |
| Back-end | Regras de planejamento, recorrência, metas, estimativas e integrações. |
| Banco de dados | Persistência de atividades, projetos, ideias, preferências, histórico e configurações. |
| Hospedagem / deploy | Necessária quando a aplicação deixar de ser apenas local e passar a ser acessada por vários dispositivos. |
| Autenticação | Prevista para proteger dados quando houver acesso via internet. |
| PWA | Possibilidade futura para experiência semelhante a app instalado. |

# 7. Estrutura do projeto

Estrutura inicial sugerida (poderá mudar durante a implementação):

Projeto Rotina/
├── Template do projeto Rotina
├── Backlog do projeto Rotina
├── docs/
├── app/
├── dados/ ou configuração do banco
└── referências/

Os arquivos de documentação devem ser atualizados conforme decisões relevantes forem tomadas.

# 8. Requisitos

## Requisitos obrigatórios

Interface responsiva para computador, celular e tablet.

Arquitetura modular que permita evolução sem carregar todos os módulos simultaneamente.

Banco Mestre capaz de representar atividades com diferentes tipos de recorrência e metas.

Tela Hoje com tarefas/atividades do dia e estados de conclusão, adiamento ou não realização.

Planejamento noturno com Amanhã, Pendências, Metas e Sugestões.

Calendário/agenda com compromissos, duração e janelas de horário.

Captura rápida de ideias sem exigir classificação imediata.

Projetos com etapas, progresso e distinção entre duração total e duração por sessão.

Preservar decisão do usuário: sugestões automáticas não devem confirmar compromissos ou preencher tempo sem aprovação.

## Requisitos desejáveis

Sugestão inteligente de melhores datas e horários baseada em preferências e disponibilidade.

Estimativas inteligentes de projetos com intervalo e nível de confiança.

Registro de sessões e produção para recalibrar estimativas.

Timers/alertas para períodos de espera.

Módulos ativáveis/desativáveis.

Integração futura com calendário pessoal e notificações.

# 9. Restrições

O projeto deve crescer de forma incremental para evitar uma V1 excessivamente grande.

Nem toda atividade deve ter horário fixo.

Preferências não devem ser tratadas como obrigações.

Tempo livre não deve ser automaticamente convertido em produtividade; descanso é uma opção válida.

Informações ainda não decididas não devem ser inventadas para preencher o sistema.

Integrações, hospedagem e tecnologias específicas serão escolhidas quando os requisitos técnicos estiverem mais maduros.

# 10. Regras específicas do projeto

Desenvolver um módulo por vez.

Antes de incluir nova ideia no escopo atual, avaliar se ela é necessária para o que está sendo construído; caso contrário, registrar no backlog.

Manter Backlog_Projeto_Rotina atualizado após evoluções relevantes.

Manter este Documento Mestre atualizado quando decisões alterarem objetivo, arquitetura, escopo, requisitos, estado atual ou próximos passos.

Não remover funcionalidades/decisões existentes sem registrar a alteração.

Quando uma decisão puder alterar significativamente a arquitetura, discutir antes de implementar.

# 11. Decisões importantes

| Data | Decisão | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 30/09/2026 | Evoluir de tabela/planner para aplicativo de rotina | Permitir organização diária, recorrências, prioridades e evolução funcional. |
| 30/09/2026 | Separar tipo, importância e área | Evitar que uma única categoria misture natureza da atividade, prioridade e domínio. |
| 30/09/2026 | Usar metas por período para atividades sem dia/horário fixo | Atender academia, estudo, hobby, água e outras metas flexíveis. |
| 30/09/2026 | Planejamento noturno com quatro blocos principais | Ajudar a lembrar, redistribuir e escolher atividades para o dia seguinte. |
| 06/10/2026 | Rotina será plataforma central modular | Permitir que módulos compartilhem dados sem criar vários aplicativos desconectados. |
| 06/10/2026 | Começar como aplicação web responsiva | Facilitar uso no computador, celular e tablet com a mesma base de dados. |
| 06/10/2026 | Desenvolver um módulo por vez e manter backlog formal | Evitar crescimento descontrolado do escopo sem perder boas ideias. |
| 06/10/2026 | Projetos terão estimativa adaptativa baseada em sessões reais | Melhorar planejamento quando duração e etapas são inicialmente desconhecidas. |
| 07/10/2026 | Importância padrão pode ser sobrescrita por ocorrência | Importância depende do contexto: uma mesma atividade pode ser opcional, importante ou obrigatória em ocorrências diferentes. |
| 07/10/2026 | Separar importância de urgência | Urgência deve ser calculada por prazo, janela e contexto, sem alterar a importância definida pela usuária. |
| 07/10/2026 | Não preencher automaticamente todo horário vazio | Espaço livre não é problema; sugestões aparecem quando a usuária disponibiliza tempo ou pede opções. |
| 07/10/2026 | Janela geral de planejamento 10h–21h, com exceções | Atividades comuns ficam nessa faixa por padrão; rotina de sono e atividades específicas podem ocorrer fora dela. |
| 07/10/2026 | Subtarefas pertencem ao projeto; calendário mostra sessão do projeto | Evitar microtarefas no calendário e preservar liberdade de decidir o que trabalhar durante a sessão. |
| 09/10/2026 | Progresso do projeto é calculado a partir das subtarefas | Evitar percentual geral arbitrário; subtarefas calculam progresso por quantidade, itens, etapas ou conclusão binária. |
| 09/10/2026 | Cronômetro de projeto permite correção manual do tempo efetivo | Evitar distorções quando a sessão é esquecida aberta; estimativas usam o tempo corrigido. |
| 09/10/2026 | Recorrência deve suportar regras de calendário ricas | Incluir diário, semanal, mensal, trimestral, dia fixo e regras como primeira quarta-feira do mês. |
| 09/10/2026 | Navegação principal é personalizável e usa botão + flutuante | Facilitar uso em celular/desktop e acomodar módulos futuros sem lotar a navegação. |

# 12. Preferências específicas para este projeto

Explicações podem ser completas; solução e explicação são desejadas salvo pedido contrário.

O sistema deve priorizar flexibilidade e sugestões, evitando rotina excessivamente rígida.

Quando possível, permitir ajustes sem reconstruir a atividade (ex.: aumentar frequência de escovação no futuro).

Novos dados devem ser solicitados quando se tornam necessários, evitando formulários longos na captura inicial.

# 13. Problemas conhecidos / pontos em aberto

| Item | Situação atual | Impacto / decisão pendente |
| --- | --- | --- |
| Stack tecnológica específica | A definir | Escolher quando começar implementação; não é necessário para consolidar regras. |
| Hospedagem e banco em nuvem | A definir | Necessários para uso sincronizado em múltiplos dispositivos após deploy. |
| Autenticação | Planejada | Definir solução antes de disponibilizar dados pessoais pela internet. |
| Limites entre módulos | Em avaliação | Alguns itens podem ser subáreas de módulos maiores em vez de módulos próprios. |
| Integração com calendário | Futura | Definir direção da sincronização e tratamento de duplicidades. |
| Notificações em aplicação web/PWA | Futura | Depende da arquitetura e permissões dos dispositivos/navegadores. |
| Identidade visual e protótipo de maior fidelidade | Próxima etapa | Definir aparência, densidade, componentes, responsividade e modo claro/escuro. |
| Pesos diferentes entre subtarefas | Backlog | V1 usa peso igual por padrão; avaliar pesos personalizados em evolução futura. |
| Planejamento semanal dedicado | V1.1 / backlog | V1 diária já considera contexto semanal; tela semanal própria será explorada depois. |
| Energia/disposição nas sugestões | Backlog | Avaliar forma de representar contexto/energia sem exigir classificação pesada de todas as atividades. |

# 14. Próximos passos

Manter este Documento Mestre e o Backlog atualizados após decisões relevantes.

Consolidar o design visual aprovado como referência oficial da V1.

Design System V1 aprovado: identidade visual, cores, tipografia, cards, ícones, badges, barras de progresso, navegação responsiva e modos claro/escuro.

Protótipos de alta fidelidade aprovados para Hoje, Planejamento, Projetos, Calendário, Banco Mestre e Ideias, com versões desktop e mobile; tablet seguirá o mesmo sistema responsivo.

Próxima etapa: fechar a arquitetura técnica da V1 a partir do protótipo validado.

Somente depois escolher stack técnica, hospedagem/banco e iniciar implementação por módulos.

# 15. Referências e materiais relacionados

Backlog_Projeto_Rotina.docx

Template/Documento Mestre do Projeto Spotify usado como referência estrutural.

Conversas do Projeto Rotina contendo levantamento de rotina, regras e decisões.

# 16. Histórico importante

| Data | Alteração ou acontecimento |
| --- | --- |
| 30/09/2026 | Início do levantamento estruturado da rotina e concepção do aplicativo. |
| 30/09/2026 | Definição de metas flexíveis, locais recorrentes, atividades condicionais e planejamento noturno. |
| 30/09/2026 | Mapeamento de trabalho, sono, pets, academia, faxina, lavagem, água e banhos. |
| 30/09/2026 | Mapeamento de autocuidado, limpeza doméstica, preferências e projetos/estudos. |
| 06/10/2026 | Definição da arquitetura central modular e aplicação web responsiva. |
| 06/10/2026 | Criação da documentação formal: Documento Mestre e Backlog. |
| 07/10/2026 | Consolidação das regras do planejador: importância dinâmica, urgência, remarcação, sugestões sob demanda, janelas preferenciais e não preenchimento automático do tempo livre. |
| 07/10/2026 | Definição do modelo conceitual de dados: atividades, ocorrências, recorrências, metas, duração, janelas, variantes, dependências, locais, projetos, sessões e ideias. |
| 07/10/2026 | Definição da navegação V1 e dos fluxos principais de cadastro, planejamento, recorrência, projeto, ideias, remarcação e sugestões. |
| 09/10/2026 | Conclusão dos wireframes de baixa fidelidade para Hoje, Planejamento, Projetos, Calendário, Banco Mestre e Ideias. |
| 09/10/2026 | Definição de progresso automático de projetos a partir do progresso das subtarefas, com cálculo quantitativo quando aplicável. |

## Ponto de retomada

Última atualização: 09/10/2026.

Última atividade realizada: aprovação do Design System V1 e dos protótipos de alta fidelidade das seis telas principais.

Onde parei: núcleo funcional, wireframes, Design System e protótipos de alta fidelidade estão aprovados; implementação ainda não iniciada.

Próxima ação recomendada: definir a arquitetura técnica da V1 (frontend, backend, banco, autenticação, notificações, PWA/hospedagem e estratégia de desenvolvimento) antes de iniciar a implementação.

Observação: novas ideias não essenciais devem ser registradas no backlog para não expandir a V1 automaticamente.

# 17. Observações

Orientações para continuidade: considerar este documento como ponto de entrada do projeto; consultar o backlog para ideias futuras; não presumir que itens em avaliação estejam aprovados para implementação; registrar decisões relevantes e atualizar datas/status quando houver mudança material.

# 18. Consolidação funcional aprovada até os wireframes V1

## Princípios do planejador

Importância é definida pela usuária no cadastro, com possibilidade de sobrescrita por ocorrência; urgência é um conceito separado e pode variar conforme prazo e oportunidade.

Após o horário de uma ocorrência planejada, o sistema solicita confirmação de realização. Se não realizada, oferece remarcação. Metas semanais não realizadas não geram dívida automática para a semana seguinte.

Sugestões são solicitadas pela usuária e seguem o fluxo filtrar → ordenar → explicar → usuária decide. Horários vazios não são preenchidos automaticamente.

A janela padrão de planejamento é 10h–21h, com exceções explícitas. Sono é variável, normalmente dormir entre 22h–00h e acordar entre 05h30–09h.

Preferências de horário indicam faixas em que uma atividade pode começar; restrições e preferências são conceitos diferentes.

Tempo não planejado permanece livre. A usuária pode reservar períodos pessoais sem criar uma atividade fictícia.

## Projetos e sessões

Subtarefas pertencem exclusivamente ao projeto; o calendário mostra o nome do projeto e dados da sessão, nunca agenda subtarefas individualmente.

Ao iniciar uma sessão, a lista de subtarefas fica disponível apenas como referência. Não é necessário selecionar antecipadamente o que será trabalhado.

Ao encerrar, o tempo do cronômetro pode ser corrigido manualmente e o rendimento pode ser registrado por subtarefa, quantidade produzida, conclusão e observações.

O progresso geral do projeto é calculado a partir das subtarefas. Por padrão, subtarefas possuem pesos iguais internamente; a interface pode exibir percentuais inteiros.

Subtarefas podem calcular progresso por quantidade (ex.: 20 de 78 cartas), itens internos, etapas ou estado binário. Ajuste manual da subtarefa é permitido, com indicação de que houve sobrescrita e opção de retornar ao cálculo automático.

## Recorrência, calendário e planejamento

Recorrências previstas: não repetir, diária, semanal, mensal, trimestral, intervalo personalizado e regras personalizadas de calendário.

Regras personalizadas devem suportar dia fixo do mês e posição do dia da semana, como todo dia 2 ou toda primeira quarta-feira do mês.

Planejamento diário permite fechar o dia, revisar amanhã, metas, pendências e sugestões, além de abrir o calendário para cadastrar compromissos futuros.

Planejamento semanal dedicado fica para V1.1; o planejamento diário da V1 já utiliza contexto da semana.

## Navegação e UX

Módulos principais da V1: Hoje, Planejamento, Calendário, Banco Mestre, Projetos e Ideias.

No celular, navegação-base: Hoje | Calendário | Projetos | Mais. A ordem/atalhos devem ser personalizáveis.

O botão + é flutuante no canto inferior direito no celular e no desktop.

Campos e conceitos que possam gerar dúvida usam ajuda contextual por ícone ? e/ou descrição curta discreta.

Configurações incluem aparência clara/escura; seguir o sistema pode ser avaliado como opção adicional.

Wireframes de baixa fidelidade, Design System V1 e protótipos de alta fidelidade aprovados para as seis telas principais. Próxima etapa: arquitetura técnica da V1.

# 19. Design System e protótipos de alta fidelidade aprovados

Direção visual: Visual limpo, acolhedor e com linguagem de dashboard; cards arredondados, sombras suaves e uso controlado de cores.

Cor principal: Azul como cor de navegação e ações; roxo para projetos; verde para concluído; laranja para atenção/pendência; vermelho para vencido/erro; cinza para estados neutros/pausados.

Importância e estado: Importância (Obrigatório, Importante, Opcional) é exibida em badge separado do estado da ocorrência/projeto.

Componentes: Cards padronizados para atividade, projeto, compromisso, pendência, meta, checklist e subtarefa; botões primário, secundário, terciário e destrutivo; barras de progresso; ajuda contextual.

Navegação: Desktop com sidebar e atalhos; mobile com Hoje | Calendário | Projetos | Mais e botão + flutuante no canto inferior direito.

Aparência: Modo claro e escuro previstos. A opção Seguir sistema fica compatível com a estrutura de configurações.

Responsividade: Desktop usa múltiplas colunas; mobile reorganiza conteúdo em uma coluna; tablet deve usar composição intermediária sem apenas reduzir a versão desktop.

Tela Hoje: Alta fidelidade aprovada com Agora, Metas da semana, Para hoje, Checklist diário, Pendências, anotações rápidas, projetos em destaque e próximos compromissos.

Planejamento: Alta fidelidade aprovada com visão semanal, agenda por dia, metas, rotinas, tarefas, compromissos e projetos.

Projetos: Alta fidelidade aprovada com visão geral/lista/categorias, cards de projetos, progresso automático por subtarefas, detalhe lateral, sessões e sugestões de próxima sessão.

Calendário: Alta fidelidade aprovada com Semana/Mês/Dia/Agenda, atividades flexíveis separadas, sessões de projeto e tipos de itens diferenciados.

Banco Mestre: Alta fidelidade aprovada com busca/filtros, tabela/lista de atividades, painel de detalhe e visão mobile compacta.

Ideias: Alta fidelidade aprovada com Inbox/listagem, filtros, categorias, detalhe da ideia e ações de transformação.