# Backlog do Projeto Rotina

| Projeto | Rotina |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Backlog de produto e desenvolvimento |
| Status | Ativo |
| Criado em | 06/10/2026 |
| Última atualização | 10/10/2026 |
| Regra de manutenção | Revisar/atualizar após evoluções relevantes do projeto |

Este documento registra ideias que não precisam ser implementadas imediatamente, evitando perda de decisões e crescimento descontrolado do escopo da V1. Itens podem mudar de prioridade, fase e arquitetura conforme o projeto evoluir.

# 1. Legenda

| Campo | Valores sugeridos |
| --- | --- |
| Status | Ideia ¦ Avaliar ¦ Planejado ¦ Em desenvolvimento ¦ Concluído ¦ Descartado |
| Prioridade | Essencial ¦ Alta ¦ Média ¦ Baixa ¦ A definir |
| Fase | Núcleo/V1 ¦ V2 ¦ Futuro ¦ Indefinida |
| Tipo | Módulo ¦ Funcionalidade ¦ Melhoria ¦ Integração ¦ Exploração |

# 2. Núcleo priorizado

| Item | Tipo | Status | Prioridade | Fase | Plano resumido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoje | Módulo | V0.1 implementada (protótipo) | Essencial | Núcleo/V1 | Tela base implementada com dados fictícios; dados reais virão após Banco Mestre/ocorrências. |
| Planejamento | Módulo | Placeholder / planejado | Essencial | Núcleo/V1 | Protótipo aprovado; implementação funcional depende de atividades, recorrências, ocorrências e metas. |
| Banco Mestre | Módulo | Próxima etapa — V0.2 | Essencial | Núcleo/V1 | Primeiro módulo funcional: modelar atividades/regras, implementar interface e conectar ao Supabase. |
| Calendário | Módulo | Placeholder / planejado | Essencial | Núcleo/V1 | Protótipo aprovado; implementação funcional depende de ocorrências, compromissos e recorrência. |
| Ideias | Módulo | Placeholder / planejado | Alta | Núcleo/V1 | Protótipo aprovado; implementar após núcleo de atividades/projetos conforme prioridade. |
| Projetos | Módulo | Placeholder / planejado | Alta | Núcleo/V1 | Protótipo aprovado; implementar estrutura de projetos, subtarefas e sessões após base de atividades. |

# 3. Módulos futuros

| Módulo | Status | Prioridade | Fase | Plano resumido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diário | Avaliar | Média | Futuro | Registro textual e possível integração com registros pessoais e planejamento. |
| Estudos / Conhecimento | Planejado | Média | Futuro | Trilhas de estudo, subtemas, progresso e sugestão de conteúdo nas sessões de estudo. |
| Pesquisas / Explorações | Planejado | Média | Futuro | Pesquisas curtas que podem virar listas, projetos, rotinas ou decisões. |
| Casa / Faxina | Avaliar | Alta | V2 | Rotinas de manutenção, faxina pesada, tarefas sob demanda e rotinas compostas. |
| Autocuidado | Avaliar | Média | V2 | Banhos, cronograma capilar, depilação, esfoliação e demais cuidados. |
| Pets | Avaliar | Média | Futuro | Rotinas relevantes dos animais, sem obrigar registro de cuidados que a usuária acompanha naturalmente. |
| Costura | Planejado | Alta | V2 | Cortes, fornecedores, processos, dependências, máquinas, produção, estimativa e valores. |
| Finanças | Avaliar | Média | Futuro | Controle financeiro; decidir se será módulo interno ou projeto separado. |
| Listas / Coleções | Avaliar | Baixa | Futuro | Filmes, músicas, jogos, pratos, lugares, compras e outras coleções. |
| Alimentação | Avaliar | Média | Futuro | Tempo de refeições, preparo e possível sugestão de pratos por ingredientes. |
| Saúde / Consultas | Avaliar | Média | Futuro | Lista de médicos, frequências, compromissos e lembretes. |
| Contatos / Relacionamentos | Avaliar | Baixa | Futuro | Pessoas que deseja contatar e sugestões sem transformar relações em obrigação excessiva. |
| Registros pessoais | Avaliar | Média | Futuro | Sono, peso, intestino, pensamentos e outros registros; avaliar integração com Diário. |
| Compras / Desejos | Avaliar | Baixa | Futuro | Quero x preciso; objetos, experiências e outros desejos. |

# 4. Funcionalidades e melhorias em backlog

| Item | Tipo | Status | Prioridade | Fase | Plano resumido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapa de Preferências | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Guardar preferências não obrigatórias (ex.: sair com amigos em fins de semana após 15h) para sugerir datas/horários. |
| Sugestão inteligente de data e horário | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Cruzar agenda, metas, prioridades, preferências, duração e deslocamento; usuário sempre confirma. |
| Metas por quantidade/duração/volume | Funcionalidade | Planejado | Essencial | Núcleo/V1 | Ex.: academia 2/3, foco 2h/3h, água 1,8/2,5L. |
| Meta mínima x ideal | Funcionalidade | Planejado | Alta | Núcleo/V1 | Distinguir obrigação mínima de objetivo ideal, como academia 3 mínima / 5 ideal. |
| Janelas de horário | Funcionalidade | Planejado | Essencial | Núcleo/V1 | Atividades sem horário exato podem ter manhã/tarde/noite ou intervalo permitido. |
| Durante a semana de X | Funcionalidade | Planejado | Alta | Núcleo/V1 | Registrar atividade em uma semana sem dia fixo e permitir ao planejador escolher espaço adequado. |
| Locais recorrentes e modais | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Salvar local e tempos por carro, metrô/transporte público, a pé etc. |
| Deslocamento em compromissos | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Bloquear ida/volta e considerar modal escolhido no planejamento. |
| Atividades condicionais | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Ex.: exercício substituto se academia não for realizada; permitir recusar e redistribuir. |
| Tarefas com espera + timer/alarme | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Separar tempo ativo de espera e avisar ao fim; ex.: lavagem/secagem e produtos. |
| Rotinas compostas | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Agrupar atividades, como faxina ou jogar lixo, mantendo checklist interno. |
| Atividades vinculadas | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Ex.: limpar pia ao lavar louça; esfoliação um dia antes da depilação. |
| Variantes da atividade | Funcionalidade | Planejado | Média | V2 | Ex.: cortar cabelo em casa x salão; cada variante muda duração/local/deslocamento. |
| Antecipar tarefa | Melhoria | Planejado | Média | V2 | Permitir executar recorrência antes do previsto e recalcular próxima ocorrência conforme regra. |
| Recorrência por última execução x data programada | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Definir como cada rotina recalcula a próxima ocorrência. |
| Banco de Tempo Livre | Funcionalidade | Planejado | Média | V2 | Sugerir atividades/projetos compatíveis com janelas de 15min, 30min, 1h, 2h+; descanso permanece opção válida. |
| Captura rápida de ideia | Funcionalidade | Planejado | Alta | Núcleo/V1 | Botão rápido para salvar ideia com mínimo de campos. |
| Revisão de ideias | Funcionalidade | Planejado | Média | Núcleo/V1 | Lembrar depois e classificar rascunho em projeto, pesquisa, atividade, lista ou manter ideia. |
| Estimativa inteligente de projetos | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Decompor projeto, estimar intervalo de horas e nível de confiança; recalcular com dados reais. |
| Registro de sessão de projeto | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Registrar tempo e produção por sessão: itens completos ou processos em lote. |
| Aprendizado de ritmo de produção | Funcionalidade | Planejado | Média | Futuro | Usar histórico de sessões para calcular média por processo e melhorar estimativas. |
| Módulos ativáveis/desativáveis | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Permitir ocultar/desativar módulos não usados sem perder arquitetura central. |
| PWA / instalação na tela inicial | Exploração | Avaliar | Média | Futuro | Avaliar transformar aplicação web responsiva em experiência instalável. |
| Autenticação | Funcionalidade | Planejado | Alta | Antes do deploy | Proteger dados quando a aplicação estiver hospedada. |
| Sincronização com Google Calendar | Integração | Avaliar | Alta | Futuro | Importar/sincronizar compromissos, distinguindo eventos externos de tarefas do Rotina. |
| Notificações e lembretes | Funcionalidade | Planejado | Alta | V2 | Planejamento noturno, timers, compromissos e outros avisos configuráveis. |
| Registro rápido de água por recipiente | Funcionalidade | Planejado | Alta | Núcleo/V1 | Botões como +200ml e +1L, meta diária de 2,5L. |
| Planejamento noturno ~21h | Funcionalidade | Planejado | Alta | Núcleo/V1 | Teste diário de 10–15min para revisar amanhã, pendências, metas e sugestões. |
| Contexto de progresso nas sugestões | Melhoria | Planejado | Média | V2 | Ao listar projetos/atividades compatíveis, mostrar status, percentual, sessão e contexto resumido para apoiar a escolha. |
| Insights baseados no histórico | Exploração | Avaliar | Média | Futuro | Usar histórico de conclusão, rejeições, justificativas, horários e duração para sugerir padrões úteis sem julgamento. |
| Aviso proativo de boa oportunidade | Exploração | Avaliar | Baixa | Futuro | Opcional e desligado por padrão; avisar quando houver oportunidade especialmente boa para atividade importante sem preencher tempo automaticamente. |
| Energia/disposição no motor de sugestões | Exploração | Avaliar | Média | Futuro | Explorar contexto de cansaço/concentração para filtrar sugestões sem exigir classificação pesada das atividades. |
| Filtros manuais do motor de sugestões | Melhoria | Avaliar | Média | V2 | Permitir ordenar/filtrar sugestões por urgência, duração, progresso, tempo parado e outros critérios. |
| Aproveitamento de deslocamento por região | Exploração | Avaliar | Baixa | Futuro | Sugerir atividades próximas quando a usuária já estiver na região, dependendo de dados de localização/rotas. |
| Planejamento semanal dedicado | Funcionalidade | Planejado | Média | V1.1 | Criar experiência própria de planejamento semanal; V1 diária já exibe contexto das metas da semana. |
| Visualização compacta da tela Hoje | Melhoria | Avaliar | Baixa | V2 | Alternar entre cards detalhados e visão compacta para reduzir densidade visual. |
| Ajuda contextual reutilizável | Funcionalidade | Planejado | Alta | Núcleo/V1 | Ícone ? e/ou texto discreto para explicar conceitos como Projeto/Pesquisa/Atividade/Estudo/Lista, recorrência e importância. |
| Navegação e acessos rápidos personalizáveis | Funcionalidade | Planejado | Média | Núcleo/V1 | Permitir reorganizar atalhos e definir área de acesso rápido; mobile base Hoje ¦ Calendário ¦ Projetos ¦ Mais. |
| Botão + flutuante global | Funcionalidade | Planejado | Alta | Núcleo/V1 | Botão flutuante no canto inferior direito em celular e desktop para cadastro/captura rápida contextual. |
| Modo claro / escuro | Funcionalidade | Planejado | Média | Núcleo/V1 | Configuração de aparência com modo claro e escuro; avaliar opção seguir sistema. |
| Motor de recorrência de calendário rico | Funcionalidade | Planejado | Essencial | Núcleo/V1 | Suportar diário, semanal, mensal, trimestral, dia fixo do mês e regras como primeira quarta-feira do mês. |
| Correção manual do tempo de sessão | Funcionalidade | Planejado | Alta | Núcleo/V1 | Permitir corrigir início/fim/duração efetiva quando cronômetro for esquecido ligado; usar tempo corrigido em estimativas. |
| Consulta rápida de subtarefas | Funcionalidade | Planejado | Média | Núcleo/V1 | Exibir subtarefas do projeto em pop-up/visão rápida a partir do cartão, sem poluir o calendário. |
| Progresso automático por subtarefas | Funcionalidade | Planejado | Essencial | Núcleo/V1 | Calcular progresso do projeto a partir das subtarefas; subtarefas podem usar quantidade, itens, etapas ou conclusão binária. |
| Pesos personalizados de subtarefas | Melhoria | Avaliar | Média | V2 | Permitir pesos diferentes entre subtarefas; padrão da V1 permanece peso igual. |
| Sobrescrita manual do progresso da subtarefa | Funcionalidade | Planejado | Média | Núcleo/V1 | Permitir ajuste manual do percentual de uma subtarefa quando cálculo automático não refletir bem o esforço; indicar ajuste e permitir retornar ao automático. |
| Edição por arrastar no calendário | Melhoria | Avaliar | Baixa | V2 | No desktop, avaliar drag-and-drop para remanejar horários após calendário básico estar estável. |

# 5. Regra para novas ideias

Perguntar: é necessária para o que está sendo desenvolvido agora?

Se sim, avaliar inclusão no escopo atual e registrar decisão.

Se não, registrar neste backlog com status, prioridade, fase e descrição breve.

Não implementar automaticamente uma ideia apenas porque ela foi registrada.

Revisar este arquivo após evoluções relevantes do projeto.

# 6. Próxima revisão recomendada

Próxima revisão recomendada: após concluir a modelagem do Banco Mestre (V0.2.1) e novamente após o primeiro ciclo real com Supabase.

# 7. Evolução visual aprovada

| Item | Status | Prioridade | Fase | Plano / descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Design System V1 | Concluído | Essencial | V1 | Sistema visual aprovado: cores, tipografia, cards, badges, botões, estados, barras de progresso, ajuda contextual, modo claro/escuro e responsividade. |
| Tela Hoje - alta fidelidade | Concluído | Essencial | V1 | Protótipo visual aprovado para desktop e mobile. |
| Tela Planejamento - alta fidelidade | Concluído | Essencial | V1 | Protótipo visual aprovado para desktop e mobile. |
| Tela Projetos - alta fidelidade | Concluído | Essencial | V1 | Protótipo visual aprovado com progresso derivado de subtarefas e controles de sessão. |
| Tela Calendário - alta fidelidade | Concluído | Essencial | V1 | Protótipo visual aprovado com visões Semana/Mês/Dia/Agenda. |
| Tela Banco Mestre - alta fidelidade | Concluído | Essencial | V1 | Protótipo visual aprovado com filtros, listagem e painel de detalhes. |
| Tela Ideias - alta fidelidade | Concluído | Essencial | V1 | Protótipo visual aprovado com filtros, detalhe e transformação de ideias. |
| Ajustes específicos para tablet | Planejado | Média | V1 | Aplicar o mesmo Design System em layout intermediário e validar densidade, colunas e navegação em tablet. |
| Arquitetura técnica da V1 | Concluído | Essencial | V1 | Stack e arquitetura base definidas: Next.js/React/TypeScript/Tailwind, Supabase, Vercel, Git/GitHub e estratégia incremental de implementação. |

# 8. Desenvolvimento técnico

Marcos técnicos e itens de engenharia que acompanham a evolução funcional. Eles não substituem os módulos de produto, mas registram fundação, segurança e dívida técnica.

| Item | Status | Prioridade | Fase | Plano / descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundação visual/estrutural V0.1 | Concluído | Essencial | V0.1 | Layout compartilhado, Sidebar, Bottom Navigation, TopBar, botão +, tema, tipografia, semântica e acessibilidade básica. |
| Auditoria dos componentes existentes | Concluído | Essencial | V0.1 | Mapeamento de shadcn/ui/Radix e componentes próprios; regra de reutilizar antes de criar novos. |
| Estratégia Git main/desenvolvimento | Concluído | Alta | V0.1 | main = estável; desenvolvimento = integração e testes antes de promoção. |
| Segurança de arquivos no Git | Em andamento | Essencial | Contínuo | Manter .gitignore/.gitattributes; nunca versionar .env reais, tokens, chaves privadas, dumps pessoais, node_modules, .next, builds/caches/logs. |
| Validação visual e teclado da V0.1 | Planejado | Média | V0.1/V0.2 | Fazer conferência manual de temas, larguras mobile/desktop e navegação por teclado. |
| Aviso partialPrefetching/cacheComponents | Avaliar | Baixa | Manutenção | Build passa; avaliar recomendação do Next.js quando oportuno, sem bloquear V0.2. |
| Modelagem Banco Mestre | Próximo | Essencial | V0.2.1 | Definir campos, entidades, obrigatoriedade, recorrência, metas, duração, janelas e restrições antes de implementação definitiva. |
| Interface Banco Mestre com dados fictícios | Planejado | Essencial | V0.2.2 | Implementar busca/filtros/listagem/detalhe/formulário reutilizando UI existente. |
| Modelo Supabase/PostgreSQL | Planejado | Essencial | V0.2.3 | Criar tabelas/migrations/RLS conforme modelagem validada. |
| Primeiro ciclo real de atividade | Planejado | Essencial | V0.2.4 | Cadastro → Supabase → PostgreSQL → leitura no Banco Mestre. |

Fechamento V0.2.3B.2B.2B — 19/10/2026

Status: concluída e validada no navegador real pela usuária. Criação/edição, refresh, UUID preservado, lista atualizada, PT409 em duas abas, rascunho preservado, sobrescrita impedida, isolamento de escrita A/B, Unauthorized com Entrar novamente e falha de conexão sem falso sucesso ou perda do rascunho validados. Detalhes: V0.2.3B.2B.2B-escrita-banco-mestre.md.

Melhoria de UX não bloqueante: após recuperar a sessão, uma instância antiga do formulário pode manter visualmente Unauthorized até reload/F5. Status: pendente; prioridade: baixa; fase: refinamento futuro. Melhorar a atualização do aviso preservando o rascunho. Nenhuma implementação iniciada.

Continuidade: V0.2.4 liberada para planejamento de escopo mediante nova instrução; não iniciada. O primeiro ciclo real previsto originalmente já foi atendido pela B.2B.2B e deve ser reconciliado no planejamento. Nenhum código funcional, migration ou db push neste fechamento.

Atualização V0.2.4A — 20/10/2026

Estado atual: V0.2.3 concluída e validada no navegador real. Banco Mestre com leitura, criação e edição reais no Supabase, persistência após refresh, concorrência e isolamento validados. Menções anteriores a mocks como fonte da interface ou falta de persistência são históricas.

V0.2.4 aprovada: Gestão real de Áreas, substituindo a descrição antiga de primeiro ciclo real já atendida pela V0.2.3. Especificação V0.2.4A pronta para orientar implementação: listar, criar, renomear e ativar/desativar; DELETE pelo cliente proibido.

Arquitetura: repository e ações autenticadas, operações diretas de uma linha sob RLS atual, snapshot esperado para conflito e listagem por sort_position/id preservada, sem método ou UI de prioridade nesta etapa. Reorder/drag-and-drop/mover para cima-baixo são evolução futura com novo contrato. Sem necessidade de RPC ou migration para o escopo inicial. Não usar mocks ou seed para habilitar conta nova.

Plano não iniciado: V0.2.4B — contratos, mapper, repository, ações e testes; V0.2.4C — interface de gestão e primeiro uso; V0.2.4D — validação no navegador real e fechamento. Próxima mudança técnica recomendada: DTOs/validação/mapper/repository de Áreas com testes de concorrência e ordem.

Fonte detalhada: V0.2.4A-gestao-areas-especificacao.md. Esta atualização é somente documental; nenhuma UI, código funcional, migration ou db push. A melhoria visual de Unauthorized após recuperar sessão permanece não bloqueante no backlog.

Ajuste de contrato V0.2.4A — 20/10/2026: escopo inicial somente listar, criar, renomear, ativar e desativar. sort_position permanece no schema e na ordenação de leitura sort_position/id, sem UI numérica, action ou método público de reorder/updateSortPosition. Ordenação manual/drag-and-drop/mover para cima-baixo requer novo contrato futuro.

Criação: formulário gera UUID uma única vez para a tentativa; Server Action recebe id + nome e valida UUID; user_id nunca vem do browser. Repository insere id, user_id da sessão verificada e nome. Retry da mesma instância reutiliza UUID; UUID não autoriza acesso e RLS permanece obrigatória. Somente documentação: V0.2.4B não iniciada, sem migration/db push.

Fechamento V0.2.4C.1 — 20/10/2026

Status final: CONCLUÍDA — VALIDADA NO NAVEGADOR REAL, conforme confirmação da usuária. Gestão real de Áreas na rota /banco-mestre/areas. Registro detalhado: V0.2.4C.1-tela-areas.md.

Aprovados: criação real de área; renomeação real; persistência após refresh; conflito em duas abas; rascunho preservado no conflito; ausência de sobrescrita automática; desativação real; reativação real; sessão expirada retornando Unauthorized com Entrar novamente; rascunho preservado após sessão expirada; falha de rede sem falso sucesso; rascunho preservado na falha de rede; snapshot/updated_at validado através do PostgREST real.

Próxima subetapa liberada: V0.2.4C.2 — integrar o estado sem área do ActivityForm ao fluxo real de criação/reativação de Áreas. Status: não iniciada; implementação somente mediante nova instrução. O fechamento global da V0.2.4D não foi antecipado. Menções anteriores à gestão de Áreas ainda não implementada/validada são históricas.

Este fechamento altera somente documentação. Nenhuma alteração de código funcional, ActivityForm, schema/RLS/Auth, migration ou db push. Os resultados reais foram relatados pela usuária, sem novas operações remotas do agente. A melhoria visual residual de Unauthorized já registrada no backlog permanece não bloqueante.

Fechamento V0.2.4C.2 — 20/10/2026

Status final: CONCLUÍDA — VALIDADA NO NAVEGADOR REAL, conforme confirmação da usuária. Registro detalhado: V0.2.4C.2-primeira-area-activity-form.md.

Conta com todas as áreas inativas: estado aprovado; CTA Criar ou reativar área; ida para /banco-mestre/areas com returnTo; reativação; retorno Voltar para criar item; Novo item reaberto com áreas reais; nenhuma seleção automática.

Conta sem nenhuma área: estado aprovado; mensagem Crie sua primeira área; CTA Criar primeira área; criação da primeira área; retorno para Novo item; área criada disponível no formulário; criação do primeiro item possível sem preparação manual.

Objetivo central da V0.2.4 atendido: uma conta nova consegue usar o Banco Mestre do zero sem SQL manual, seed ou área técnica pré-criada.

Próxima etapa: V0.2.4D liberada para definição/fechamento global mediante nova instrução, mas não iniciada nem concluída. As pendências anteriores de C.2 são históricas e estão superadas por esta confirmação.

Somente documentação neste fechamento: nenhum código funcional, migration, db push ou alteração de schema/RLS/Auth. Resultados reais relatados pela usuária, sem novas operações remotas do agente. A melhoria visual residual de Unauthorized já registrada permanece não bloqueante.

V0.2.4D — auditoria e fechamento global — 20/10/2026

Status: V0.2.4 CONCLUÍDA no escopo final aprovado, sem divergência funcional bloqueante identificada. A, B.1, B.2, C.1 e C.2 entregues; D consolida a auditoria. Referência atual: V0.2.4D-auditoria-fechamento-areas.md. Menções anteriores a subetapas não iniciadas ou validação pendente são históricas.

Escopo confirmado no código/testes: listar áreas próprias; criar; renomear; ativar; desativar; sem DELETE ou reorder; ownership/RLS preservados; concorrência por snapshot completo; erros seguros; gestão acessível no Banco Mestre; conta sem áreas; conta com todas inativas; retorno seguro para Novo item; primeiro item sem preparação manual.

C.1 e C.2 validadas no navegador real pela usuária: criação/renomeação/ativação/desativação, persistência, snapshot/updated_at via PostgREST, conflito sem sobrescrita e com rascunho preservado, sessão expirada com Unauthorized, falha de rede sem falso sucesso e os dois fluxos de primeiro uso. Esta auditoria não executou novo smoke remoto.

Objetivo central atendido: conta nova usa o Banco Mestre do zero sem SQL manual, seed ou área técnica pré-criada. Retorno somente para /banco-mestre/nova, sem redirect arbitrário nem seleção automática.

Limites: sort_position permanece interno para leitura/snapshot; reorder/drag-and-drop/mover para cima-baixo exige contrato futuro. Grants/RLS/schema preservados, sem nova migration. A proposta intermediária de prioridade numérica foi retirada por decisão explícita e não é pendência do marco fechado.

Pendências não bloqueantes mantidas: aviso visual Unauthorized após recuperar sessão pode exigir reload/F5; recomendação preexistente cacheComponents/partialPrefetching. Não implementadas nesta auditoria.

Auditoria somente documental: nenhum código funcional, teste, configuração, migration, RPC ou db push alterado/executado; nenhuma escrita remota. Verificações locais e matriz de evidências registradas no relatório D. Nenhum próximo marco foi definido ou iniciado; aguardar nova instrução.

Fechamento formal V0.2.4 — Gestão de Áreas — 20/10/2026

Decisão: V0.2.4 CONCLUÍDA. Documento formal: V0.2.4D-fechamento-gestao-areas.md. Auditoria e matriz detalhada preservadas em V0.2.4D-auditoria-fechamento-areas.md.

Objetivo aprovado atendido: conta nova consegue usar o Banco Mestre do zero e criar primeira área/primeiro item sem SQL manual, seed ou área técnica pré-criada. Escopo entregue: listar próprias, criar, renomear, ativar/desativar, gestão acessível e primeiro uso/retorno ao Novo item sem seleção automática.

Arquitetura final: leitura SSR e ações autenticadas com getClaims/sub, repository de operações diretas em areas sob RLS, DTO/validação runtime/mapper com updated_at original. UI relê dados reais após sucesso. Schema/grants/RLS/Auth preservados; sem nova RPC ou migration.

Segurança/concorrência: user_id vem da sessão; UUID técnico não autoriza acesso. UPDATE condicionado por id, owner e snapshot completo; Conflict/NotFound seguros, sem sobrescrita automática ou retry com versão nova. Erros preservam rascunho; retorno permitido somente para /banco-mestre/nova.

Última rodada final da auditoria: 105 testes unitários, 61 SQL/PGlite, lint, TypeScript, build e diff-check aprovados. SQL sequencial para memória e rede no build para fonte Geist preexistente, sem alterar arquitetura. Não houve repetição de suítes para produzir esta consolidação documental.

Validações reais de C.1/C.2 confirmadas pela usuária: gestão completa, refresh, snapshot/updated_at no PostgREST, conflito em duas abas, sessão expirada e rede com rascunhos preservados/sem falso sucesso; primeiro uso com áreas inativas ou conta vazia e primeiro item sem preparação manual. Não repetidas manualmente nesta consolidação.

Fora do escopo fechado: DELETE; reorder/drag-and-drop/mover para cima-baixo; fusão; hierarquia; cores/ícones; áreas compartilhadas. Não são pendências bloqueantes. Evoluções exigem novo contrato.

Melhorias não bloqueantes mantidas no backlog: aviso visual Unauthorized após recuperar sessão pode persistir até reload/F5; avaliar cacheComponents/partialPrefetching. Nenhuma foi implementada neste fechamento.

Próximo marco liberado somente para definição: V0.2.5. Sem objetivo funcional presumido, sem implementação e sem início desta etapa. Somente documentação alterada; nenhum código funcional, migration, db push ou escrita remota.

V0.2.5 — somente definição — 21/10/2026

Fonte da comparação: V0.2.5-definicao-proximo-marco.md. V0.2.3/V0.2.4 permanecem concluídas. Foram revisados README, Documento Mestre/Backlog, modelo V0.2.3A, fechamentos, telas Hoje/Planejamento/Calendário, tipos e tabelas de cadastro.

Estado encontrado: Hoje usa valores fictícios; Planejamento/Calendário são placeholders. As nove tabelas existentes guardam cadastro/configuração, não execução. goals não guarda progresso, planning_contexts não é plano diário, recurrence_rules não são ocorrências. Sem logs, occurrences ou preferências temporais persistidas.

Candidato Calendário/Occurrences: útil para agenda, mas exige semântica de geração, fuso, exceções, identidade, histórico e conclusão. Candidato Planejamento: útil para escolhas/alocações, mas exige plano e representação datada, sem confundir contexto com agendamento. Candidato Metas/progresso: entrega uso diário e pode funcionar sem Occurrence, mas exige logs, temporalidade, idempotência e retenção. Alternativa adicional: agenda derivada somente de leitura, menor escrita, sem ciclo de execução.

Recomendação após comparação, ainda a confirmar pela usuária: V0.2.5 — Metas e progresso diário, primeiro corte de contagens diárias manuais na tela Hoje para atividades/metas elegíveis. Não pressupõe todas as métricas, períodos, recorrência após conclusão, calendário ou planejador. Sem progresso fictício, reset de cadastro ou seed.

Antes de implementar: definir fuso/data civil e preferência temporal, histórico de Goal/Activity e impacto da remoção de filhas pela RPC atual, medição versus conclusão, correção/anulação, idempotência e leitura agregada sem N+1. Não criar FK/migration que quebre o editor ou apague histórico. Uma futura persistência de logs exigirá justificativa/modelagem própria; nenhuma migration está autorizada por esta definição.

Próximo passo: revisar/confirmar a recomendação e fechar o contrato temporal e de histórico. V0.2.5 está somente em definição; dados/servidor/UI/validação real ficam para entregas posteriores explicitamente autorizadas. Nenhum novo marco adicional ou versão futura foi presumido.

Somente documentação alterada: nenhum código funcional, UI, tipo, RPC, migration, db push ou acesso ao banco remoto. Testes anteriores de V0.2.4 permanecem históricos; esta definição não representa funcionalidade nova validada. Resíduos de Unauthorized/cacheComponents continuam não bloqueantes.

V0.2.5A — proposta formal de escopo — 21/10/2026

Fonte de planejamento: doc/V0.2.5A-definicao-escopo.md, apoiada pela comparação doc/V0.2.5-definicao-proximo-marco.md. Status: proposta aguardando aprovação de escopo; V0.2.4 permanece concluída e nenhuma parte de V0.2.5B foi iniciada.

Recomendação: Metas e progresso diário, primeiro corte de contagens count/day reais em Hoje para atividades ativas com metas habilitadas e válidas. Incluir marcação manual +1, realizado/mínimo/ideal, refresh, correção rastreável, idempotência e estados seguros. Não duplicar uma medição por quantidade de metas.

Dependência principal: contrato temporal e histórico. Definir data civil/fuso, retry versus novo comando e correção; preservar significado histórico quando metas/tipo mudarem. A RPC atual remove filhas ausentes: rever essa interação antes de adicionar logs/FKs, evitando perda histórica ou quebra da edição.

Alternativas adiadas: Calendário/Occurrences completos exigem identidade, exceções e geração; Planejamento exige contrato de plano/alocação. Agenda derivada de leitura é alternativa válida sem Occurrence persistida, mas não registra o realizado. Progresso não exige Occurrence e não substitui o futuro contrato de agenda.

Fora do corte: duration/quantity, week/month, histórico completo/lançamento retroativo, Occurrences, motor de recorrência, Planejamento, Calendário funcional, IA e integrações. Incremento não equivale automaticamente a conclusão. Nenhuma funcionalidade nova de Áreas.

Plano proposto: A aprovação de escopo; B.1 contrato temporal/histórico/persistência, primeira etapa técnica após aprovação; B.2 camada de dados e schema somente após contrato revisado e autorização; C servidor/agregação; D integração de Hoje; E validação real e fechamento. As subetapas não são autorização automática.

Persistência futura necessária: entidade de medições activity_progress_logs, autoridade/preferência de fuso e política de contexto histórico a desenhar em B.1. Nove tabelas atuais não armazenam progresso. Ownership/RLS/grants e integridade da mesma conta obrigatórios; sem cascata destrutiva. RPC versus comandos diretos ainda depende da atomicidade. Nenhuma migration foi criada.

Critérios de conclusão futura: persistência após refresh, retry idempotente e comandos distintos, correção auditável, virada de dia/fuso, edição histórica segura, leitura agregada sem N+1, isolamento A/B/anon, sessão/rede sem falso sucesso, suites automatizadas e navegador real. Resultados anteriores da V0.2.4 não validam V0.2.5.

Impactos: seção real delimitada em Hoje, sem apresentar cards fictícios como progresso real; possível ajuste mínimo futuro no cadastro/RPC para retenção histórica. Planejamento e Calendário não implementados. Reavaliar marcos posteriores após este ciclo, sem fixar versões automaticamente.

Entrega atual exclusivamente documental: proposta formal, README/status, Documento Mestre e Backlog. Sem código funcional, UI, RPC, migration ou db push. Decisões abertas e riscos detalhados no documento canônico.

V0.2.5B.1 — fechamento do contrato conceitual de progresso — 21/10/2026

Fonte canônica: doc/V0.2.5B.1-contrato-progresso.md, consolidando os contratos temporal e histórico. B.1 concluída somente como documentação; B.2 não iniciada. Atualiza status anteriores de B.1 pendente.

Decisões: UUID estável por intenção, unicidade por conta, retry com mesmo conteúdo retorna evento original, duas intenções/abas distintas podem gerar duas execuções. Commit com resposta perdida não duplica ao repetir a mesma tentativa. Dia/fuso da aceitação preservados; contexto vencido e revision antiga rejeitam tentativa nova.

Modelo recomendado: activity_progress_logs imutável (owner/Activity, tentativa, data civil, fuso/revisão, instante, count/1/execution e snapshot nome/tipo/revision), preferência temporal confirmada, tentativas/receipts, versões históricas de metas, associações e fatos de anulação. Constraints compostas de ownership e unicidade; sem FK obrigatória à Goal viva nem cascata destrutiva.

Comandos de registro/anulação por RPC transacional de privilégio restrito, sessão normal e RLS. Sem DML histórico direto do cliente; anon sem acesso. Anulação idempotente conserva original e corrige seu dia, sem DELETE ou valor negativo avulso.

Impacto futuro obrigatório: adaptar save_activity_aggregate preservando assinatura/SECURITY INVOKER/PT409/atomicidade, com captura de versões e tombstones e proteção de DML direto. Não alterar migrations antigas. Editor mantém expectedRevision e não envia snapshots; mudanças de alvo não geram crédito retroativo.

Migration futura condicionada à aprovação: fundação incremental de progresso/histórico, policies/grants, captura inicial e integração segura com save, comandos e contexto temporal. Não preencher fuso silenciosamente. Rever DDL, papel restrito, captura/revision, locks, backfill/rollout e eliminação de conta antes de criar migration.

Testes funcionais futuros: concorrência/replay, duas intenções, resposta perdida, rollback, virada do dia, versões e DML direto, anulação dupla, A/B/anon e grants. Nenhuma validação funcional de progresso foi executada ou declarada nesta entrega documental.

Próximo passo possível após autorização: B.2 revisar desenho SQL/segurança e compatibilidade da captura histórica com save antes de produzir migration. Nenhum código, schema, migration, RPC ou db push nesta etapa.

Prioridade oficial — MVP utilizável — 22/10/2026

Prioridade atual: MVP utilizável. A trilha avançada de progresso V0.2.5 está pausada e preservada para retomada futura.

Preservar documentos, candidates e testes da trilha avançada; não continuar preflight/promoção. Banco Mestre e gestão de Áreas reais permanecem entregues. Esta prioridade substitui as recomendações anteriores de continuidade técnica.

MVP oficial: Hoje, Planejamento, Calendário, Projetos, Banco Mestre, Ideias e Finanças. Entregar botões/navegação/formulários reais, persistência, cálculos necessários e estados mínimos de loading/vazio/erro, sem dados fictícios apresentados como reais.

Finanças: /financas adicionada à Sidebar desktop (Wallet/lucide-react), menu Mais mobile e TopBar, sob proteção de sessão. Neste momento somente Página em construção; nenhuma operação financeira implementada.

Finanças futura: cadastrar receitas/ganhos e despesas/gastos com data, valor, descrição e categoria; visão mensal, totais de ganhos/gastos e saldo, identificação dos gastos, agrupamento por categoria e histórico mensal. Adiados: integração bancária/Open Finance, importação automática, cartão/fatura sofisticada, investimentos, previsões e IA financeira.

Mapa real e reuso detalhados no README.md: Hoje tem demonstrações e botões sem ação; Planejamento, Calendário, Projetos e Ideias são placeholders; Banco Mestre tem dados/ações reais; Finanças acaba de ganhar rota placeholder. Busca/configurações globais e criação global de Projeto/Ideia permanecem desabilitadas.

Sequência recomendada: 1) Planejamento + Hoje em entrega vertical, Banco Mestre -> escolher Activity -> Hoje/Amanhã/data -> concluir -> pendências/reagendar, com daily_plan_items simples proposta; 2) Calendário simples reutilizando esses dados; 3) Ideias persistidas; 4) Projetos e tarefas com percentual calculado; 5) Finanças manual mensal. Ideias tem corte menor que Projetos; Finanças independe dos demais e pode ser antecipada por prioridade de uso.

Próxima tela recomendada: Planejamento, junto ao mínimo funcional de Hoje. Sem Occurrence, motor de recorrência, IA/sugestões, progresso complexo, calendário completo, notificações, metas week/month ou histórico sofisticado no primeiro fluxo. Evitar engines genéricas, event sourcing e abstrações antecipadas.

Nesta tarefa nenhuma migration/db push, alteração do Banco Mestre ou continuação da arquitetura de progresso. Infraestrutura futura somente quando necessária à funcionalidade visível. Resíduos de Unauthorized visual após recuperar sessão e cacheComponents/partialPrefetching continuam não bloqueantes.

MVP utilizável — primeira entrega Planejamento + Hoje — 22/10/2026

Implementação local pronta para validação automatizada e futura validação no navegador real; não declarar aprovação remota. Banco Mestre permite Planejar Activities ativas; Planejamento lista por data e permite Hoje/Amanhã/data, concluir/desfazer e reagendar; Hoje mostra dados reais, concluídos da data planejada e pendências, sem demonstrações.

Persistência: migration incremental 20261022000100_daily_plan_items.sql, com UUID, owner, Activity, planned_date, completed_at e timestamps. FK composta, unicidade Activity/data/owner, índice owner/data e RLS. Sem DELETE/RPC complexa. Inserção exige Activity ativa no banco; planos antigos continuam legíveis e concluíveis após desativação.

Concorrência: UPDATE com id, owner e snapshot completo (data/conclusão/updated_at original com microssegundos), sem retry automático ou sobrescrita. Sessão normal verificada nas actions; GET protegido. Sucesso somente após confirmação; falha incerta mantém escolhas e UUID da tentativa e orienta verificar dados salvos.

Dia civil: America/Sao_Paulo explícito neste MVP, relógio do servidor ao carregar/atualizar a tela. Datas planejadas não são convertidas pelo browser; recarregar após virada do dia. Pendência é data anterior sem conclusão, sem job. Concluir uma pendência conserva a data original, consultável em Planejamento.

Lockfile vazio da raiz removido após confirmar ausência de package/workspace; lockfile correto do app preservado. Nenhuma migration antiga, schema de Activity/Goal, RLS existente ou candidata de progresso alterados. Não foi executado db push.

Pendente: aplicar somente a nova migration e validar no navegador real A/B, Hoje/Amanhã/data personalizada, duplicação, conclusão/desfazer, pendência/reagendamento, Activity inativa, refresh, duas abas, sessão expirada e rede interrompida. Tipos locais de daily_plan_items identificados como extensão aguardando regeneração oficial após aplicação. Detalhes/checklist no README.md.

Próximo módulo recomendado: Calendário simples reutilizando o planejamento, mas NÃO iniciar antes da validação desta entrega pela usuária. V0.2.5 avançada permanece pausada e preservada; Finanças e metas/progresso não implementados nesta entrega.

Validação automatizada da primeira entrega MVP: 118 unitários, 91 SQL/PGlite, lint, TypeScript, build e diff-check passaram. A execução SQL paralela concorrente com build excedeu memória; repetida com sucesso com node --test --test-concurrency=1 tests/db/*.test.mjs, sem alterar arquitetura. Build com acesso à fonte externa; aviso cacheComponents/partialPrefetching preexistente. Aplicação remota e validação no navegador continuam PENDENTES; Calendário não iniciado.

MVP — aplicação remota de Planejamento + Hoje — 22/10/2026

Prioridade atual: desktop/computador. Manter mobile básico quando simples, sem atrasar funcionalidades; rodada específica de responsividade após todas as telas do MVP funcionarem.

Aplicada exclusivamente 20261022000100_daily_plan_items.sql no projeto vinculado Rotina - Desenvolvimento, previamente confirmado ativo. Dry-run mostrou apenas essa migration; push --linked --skip-vault --yes executado sem seeds, roles ou atualização de Vault. Migrations locais/remotas agora alinhadas em sete versões. Nenhum arquivo de candidates, progresso ou schema experimental aplicado.

Tipos oficiais public regenerados com Supabase CLI 2.120.0: gen types typescript --linked --schema public. Comparação estrutural das dez tabelas, campos/opcionais/nullability, FKs, RPCs e demais estruturas sem divergência. Adotado somente o bloco gerado de daily_plan_items e comentário de origem; demais contratos e aliases preservados. Sem credenciais versionadas.

Verificação remota somente de catálogos, em transação READ ONLY: RLS, três policies de authenticated, grants restritos, ausência de DELETE e leitura anon, FK composta, unicidade, índice e trigger SECURITY INVOKER confirmados. As seis tabelas de progresso da candidata permanecem ausentes do remoto. Isso não valida o fluxo funcional A/B no navegador.

Validação pós-tipos: 118 unitários, 18 SQL/PGlite de catálogo/repository/planejamento e TypeScript passaram. A suíte SQL completa de 91 e o build aprovados na implementação anterior permanecem como evidência daquela entrega; não foram repetidos integralmente por esta adoção equivalente de tipos.

Pendente: validar no navegador desktop Hoje/Amanhã/data, duplicação, concluir/desfazer, pendências/reagendamento, Activity inativa, persistência, A/B, duas abas, sessão expirada e falha de rede. A aplicação da migration está concluída; não registrar esses fluxos como aprovados sem execução real. Calendário não iniciado. V0.2.5 avançada continua pausada e preservada.